25-TA-3127: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)

Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta "IT rīka izstrāde MVU, GNU, VVU statusu noteikšanai” pases apstiprināšanu

TA saskaņojamie dokumenti

Rīkojuma projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

Atzinums iesniegts

30.01.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

03.02.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rīkojuma projekts Projekta “IT rīka izstrāde MVU, GNU, VVU statusu noteikšanai” pase | Iebildums Lūdzam pārskatīt un nepieciešamības gadījumā precizēt informāciju par lietotāju skaitu projekta pases 5.1. sadaļā norādīto informāciju – atbilstoši pasākuma 1.3.1.1. īstenošanas nosacījumiem projektā jānorāda "jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji", kas ir jāsasniedz ne vēlāk kā otrajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas. Minētais rādītājs ir sasniegts, ja saimnieciskās darbības veicēji, iestādes ir transformējuši savus procesus, balstoties uz digitalizētajiem jaunizveidotajiem vai ievērojami uzlabotajiem valsts procesiem, tai skaitā lietotāji kā datu izmantotāji un datu devēji, kā arī lietotāji, kuri ir attīstījuši savus digitālos produktus, pamatojoties uz valsts pārvaldes risinājumiem vai integrējoties ar valsts platformām un informācijas sistēmām. Norādot uzņēmumu skaitu “500” projekta pases 5.1. sadaļā, šis rādītājs tiek ieskaitīts kā projekta obligāti sasniedzamais rādītājs, kas jāsasniedz ne vēlāk kā otrā kalendārajā gadā pēc projekta noslēguma. Skaidrojam, ka rādītāja vērtībā, balstoties uz finansējuma saņēmēja sniegto informāciju, tiks ieskaitīti tie lietotāji, kas ir integrējuši savus digitālos risinājumus ar projekta ietvaros digitālo risinājumu, piemēram, datu automatizētai apmaiņai. Ņemot vērā, ka rādītāja bāzes vērtība ir 0, ja pirms sistēmas jaunās funkcionalitātes izstrādes, esošajai sistēmai ir bijuši lietotāji, kas turpmāk lieto arī jauno funkcionalitāti, tie tiek ieskaitīti projektā sasniegtā rādītāja vērtībā. Līdz ar to lūdzam norādīt juridisko personu skaitu, kas ne vēlāk kā otrajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas izmantos projekta rezultātus atbilstoši iepriekš minētajam skaidrojumam un to būs iespējams apliecināt. Vienlaikus lūdzam pievienot atsauci (**), ka 5.1.1.punktā norādītie lietotāji tiek ieskaitīti 1.3.1.1.pasākuma rezultāta rādītājā “Jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji”. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 2. | Rīkojuma projekts Projekta “IT rīka izstrāde MVU, GNU, VVU statusu noteikšanai” pase | Iebildums Projekta pases 5.1.punktā lūdzam pievienot atsauci (*), ka projekta kopējais finansējums tiek ieskaitīts ERAF 1.3.1.1.pasākuma iznākuma rādītāja “saimnieciskās darbības veicējiem izstrādāto digitālo pakalpojumu, produktu un procesu vērtība” vērtībā. Atsauce nepieciešama, ņemot vērā Ministru kabineta 04.06.2024. noteikumu Nr.338 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" (turpmāk – MK noteikumi Nr.338) anotācijā norādīto, ka minētā rādītāja vērtībā tiks ieskaitīts viss to 1.3.1.1. pasākuma ietvaros īstenoto projektu finansējuma apjoms, kuru ietvaros plānots izstrādāt uz saimnieciskās darbības veicējiem vērstus pakalpojumus, produktus vai procesus. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 3. | Rīkojuma projekts Projekta “IT rīka izstrāde MVU, GNU, VVU statusu noteikšanai” pase | Iebildums Lūdzam pārskatīt projekta pases 3.3. ieguvumu un lietderības sadaļu, jo pašreiz norādīts tikai viens projekta ieguvums, lai gan atzīmēti vairāki lietderības aspekti. Nepieciešams nodrošināt, ka katram lietderības aspektam ir definēts vismaz viens atbilstošs projekta ieguvuma rādītājs. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 4. | Rīkojuma projekts Projekta “IT rīka izstrāde MVU, GNU, VVU statusu noteikšanai” pase | Priekšlikums Projekta pases 5.4. sadaļā aicinām izvērtēt, vai projekta īstenošanas rezultātā netiek veidotas vai pilnveidotas datu kopas, kuras būtu izmantojamas arī ārpus tiešajiem pakalpojuma saņēmējiem. Gadījumā, ja sadaļa nav attiecināma, nepieciešams iekļaut norādi “N/A”. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 5. | Rīkojuma projekts Projekta “IT rīka izstrāde MVU, GNU, VVU statusu noteikšanai” pase | Priekšlikums Ja projekta pases 5.3. sadaļā iekļautais risinājums tiek klasificēts kā koplietošanas pakalpojums, nepieciešams sagatavot koplietošanas pakalpojuma plānu, kurā būtu skaidroti pakalpojuma sniegšanas parametri, pakalpojuma līmeņa prasības (SLA), izvēršanas stratēģija un citi būtiski aspekti https://www.varam.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-0#kas-ir-pakalpojuma-limena-vienosanas-nosacijumi-un-saistiba-ar-sla. Aicinām sazināties ar VARAM Pakalpojumu pārvaldības nodaļas speciālistiem metodiskā atbalsta saņemšanai. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 6. | Rīkojuma projekts Projekta “IT rīka izstrāde MVU, GNU, VVU statusu noteikšanai” pase | Priekšlikums Projekta pases 5.2. sadaļā nepieciešams nodrošināt norādītā IKT risinājuma reģistrāciju VIRSIS, iekļaujot attiecīgo VIRSIS identifikatoru (ID). Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 7. | Rīkojuma projekts Projekta “IT rīka izstrāde MVU, GNU, VVU statusu noteikšanai” pase | Priekšlikums Aicinām izvērtēt projekta pases 5. sadaļas 5.1.2. punktā iekļautās atsauces uz ES direktīvām/regulām ir atbilstīgas. Skaidrojam, ka šajā sadaļā ir iekļaujamas direktīvas/regulas, ar kurām tiek noteiktas jaunas prasības, kuru ieviešana tiek atbalstīta ar projekta darbībām. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |