23-TA-96: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Par problēmjautājumiem saistībā ar pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanu

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 2.0

Atzinuma sniedzējs

Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"

Atzinums iesniegts

14.04.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

14.04.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums “Par problēmjautājumiem saistībā ar pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanu” | Priekšlikums Smiltenes novada pašvaldība vērš uzmanību, ka būtu nepieciešams informatīvā ziņojuma 2. sadaļā "Priekšlikumi turpmākai rīcībai" aktualizēt 2.2.2. punktu, jo norādītais iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš līdz 2023. gada 1. maijam ir nereāls, lūdzam to pagarināt vismaz līdz 2023. gada jūnija beigām. Tāpat lūdzam apsvērt iespēju projektu realizācijas termiņu pagarināt līdz 2024.gada 31. decembrim nevis atstāt 2023. gada 31. decembri. Piedāvātā redakcija "...2.2.2. iepirkuma līgumu slēgšanas problēmas risinājumam – priekšlikums ir grozīt MK noteikumu Nr. 112 14. punktu, paredzot iespēju pašvaldībām, pamatojot nepārvaramas varas apstākļu vai citu objektīvu apstākļu ietekmi uz iepirkumu līgumu noslēgšanas termiņu, lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūru pagarināt investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma līgumu noslēgšanas termiņu līdz 2023. gada 30. jūnijam (šādu risinājumu atbalsta pašvaldības)." | Ieva Sarma (RACA) |