22-TA-3392: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums “Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” augstas gatavības projekta “VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija” īstenošanas termiņa pagarināšanu”

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

02.12.2022.

Atzinuma sniegšanas termiņš

02.12.2022.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Iebildums Informatīvajā ziņojumā tiek sniegta informācija, ka 4 augstas gatavības projektiem ir identificēts izmaksu sadārdzinājums, kura kopējo vērtību pēc ietaupījuma novirzīšanas no ambulatoro kabinetu izveides apakšaktivitātes veido 927 712 euro. Vienlaicīgi informatīvājā ziņojumā netiek sniegta informācija par finanšu avotu sadārdzinājuma segšanai. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu. Piedāvātā redakcija - | Mārtiņš Trautmanis (FM) |
| 2. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Iebildums Ņemot vērā, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” augstas gatavības projekta “VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija” īstenošanai ir piešķirts valsts budžeta finansējums 3 458 000 euro apmērā, nepieciešams papildināt informatīvā ziņojuma projektu, katrai projekta aktivitātei norādot kopējo noslēgto līgumu summu, plānoto finansējuma summu, t.sk. atsevišķi norādot sadārdzinājumu, slimnīcas apgūto finansējumu uz š.g. 1.novembri. Piedāvātā redakcija - | Evija Janevica (FM) |
| 3. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Iebildums Atbilstoši informatīvā ziņojuma projektā norādītajam projekta kopējais sadārdzinājums ir 1 318 262 euro. Ņemot vērā, ka aktivitātes “Vēsturiskā 21.korpusa energoefektivitātes uzlabošana un telpu pielāgošana VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” ambulatoro pakalpojumu sniegšanai” ietvaros netiks realizēta apakšaktivitāte par 5 ambulatoro kabinetu izveidi, finansējums 391 548 euro apmērā tiek novirzīts projekta sadārdzinājuma segšanai, tādā veidā samazinot kopējo sadārdzinājumu no 1 319 261,70 euro uz 927 713,47 euro. Vēršam uzmanību, ka VM sagatavotajā informatīvā ziņojuma “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu veselības aizsardzības vajadzībām un kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielinājumu, lai daļēji segtu augstas gatavības projekta ietvaros radušos sadārdzinājumu” projektā (22-TA-3361) norādīts, ka sadārdzinājuma 927 713,47 euro daļējai segšanai tiek plānots novirzīt 222 885 euro VM budžetā atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022.gadam” prioritāram pasākumam “Zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS” plānoto un neizlietoto finansējumu. Attiecīgi lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar iepriekš minēto informāciju un lūdzam sniegt informāciju, no kādiem resursiem plānots nosegt starpību 704 828,47 euro apmērā. Piedāvātā redakcija - | Evija Janevica (FM) |
| 4. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Iebildums Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar tabulu, kurā apkopots kopsavilkums par visām informatīvā ziņojuma projektā minētajām projekta aktivitātēm, tām plānoto sākotnējo finansējumu, noslēgto līgumu kopsummu, t.sk. atsevišķi norādot sadārdzinājumu, slimnīcas apgūto finansējumu uz š.g. 1.novembri, kā arī norādot kopsummu par projektu kopumā. Piedāvātā redakcija - | Evija Janevica (FM) |
| 5. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Iebildums Lūdzam atšifrēt, no kādām pozīcijām veidojas projekta aktivitātēm norādītās sadārdzinājuma summas. Piedāvātā redakcija - | Evija Janevica (FM) |
| 6. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Priekšlikums Informatīvā ziņojuma 1.sadaļā “Esošās situācijas raksturojums” 2.lp. norādīts: “Attiecībā pret sākotnējo līguma darbu cenu sadārdzinājums un papildu darbu izmaksas pārsniedz 65% no kopējās līguma cenas, līdz ar to, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, nevar veikt izmaiņas esošajā līgumā un līdz ar to līgums ar SIA “Moduls Engineering” par 21.korpusa jumta būvniecību tiek izbeigts.” Vēršam uzmanību, ka secinājumu par to, ka nevar veikt izmaiņas esošajā līgumā var veikt tikai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto gadījumu un ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu un līgumā paredzētos noteikumus, līdz ar to skaidrības nodrošināšanai lūdzam minēto teikumu precizēt, vārdus “pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu” aizstāt ar vārdiem “ņemot vērā Publisko iepirkumu likumā noteikto un līgumā paredzētos noteikumus, secināts, ka [..]”. Piedāvātā redakcija “Attiecībā pret sākotnējo līguma darbu cenu sadārdzinājums un papildu darbu izmaksas pārsniedz 65% no kopējās līguma cenas, līdz ar to, ņemot vērā Publisko iepirkumu likumā noteikto un līgumā paredzētos noteikumus, secināts, ka nevar veikt izmaiņas esošajā līgumā un līdz ar to līgums ar SIA “Moduls Engineering” par 21.korpusa jumta būvniecību tiek izbeigts.” | Sabīne Ālmane (FM) |