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1. pielikums 
Ministru kabineta 
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 435



Atveseļošanas fonda plāna reformu un investīciju virziena mērķi, to apraksti un sasniegšanas apliecināšana
 
	Nr.
p. k.
	Investīcija
	Mērķa saturu raksturojošs nosaukums un tā apraksts
	Minimālās vērtības pa investīcijām (skaits)
	Prognozējamā kopējā vērtība (skaits)
	Mērķa sasniegšanas apliecinājums
	Sasniegšanas termiņš

	1. 
	2.1.1.1.i.

	Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti
IKT risinājumu (sistēmu) koncepcijas modeļus izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu. Apraksti definē IKT izstrādes darbības, lai izstrādātu vai modernizētu IKT risinājumus šādās jomās:
1) digitāli pārveidoti vēlēšanu procesu elementi, 
2) civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības procesi,
3) sabiedriskās drošības uzraudzības procesi,
4) bibliotēku, muzeju un kultūras pieminekļu aizsardzības procesi,
5) informācijas telpas uzraudzības procesi,
6) publisko mediju ilgtspējas procesi,
7) veterināro zāļu reģistrācijas procesi,
8) transporta un loģistikas datu apstrāde ostās,
9) Uzņēmumu reģistra datu apstrāde,
10) nodokļu datu apstrāde,
11) publiskā iepirkuma datu apstrāde un analīze
	26
(11*+15**)
	30
	Finansējuma saņēmējs par katru investīcijas projektā īstenojamo IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāti ir sagatavojis un valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtībā[footnoteRef:2] saskaņojis IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāšu aprakstu[footnoteRef:3], kuru IKT pārvaldības organizācija kopā ar IKT pārvaldības organizācijas saskaņojumu ir ievietojusi vadības informācijas sistēmā, kā arī ir sagatavojusi un iesniegusi kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas to apliecina. Kā pielikumi ir pievienoti saskaņotie IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāšu apraksti [2:  Ministru kabineta 2021.gada 31. augusta noteikumi Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība".  ]  [3:  Ministru kabineta 2021.gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" 2. pielikums.] 

	2023. gada 30. septembris

	2. 
	2.1.2.1.i.
	Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām
Centrālās platformas vai sistēmas izstrādātājs izveido un saskaņo to IKT risinājumu izstrādes darbību koncepcijas, kuri jāizstrādā saskaņā ar IKT pārvaldības tiesisko regulējumu
	
	
	
	

	3. 
	2.1.1.1.i. 
	IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (tai skaitā sistēmām) 
Publiskās pārvaldes darbību modernizē, izmantojot šādus IKT risinājumus un sistēmas, kas ir pilnībā darboties spējīgi:
1) digitāli pārveidoti vēlēšanu procesu elementi,
2) civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības procesi,
3) sabiedriskās drošības uzraudzības procesi,
4) bibliotēku, muzeju un kultūras pieminekļu aizsardzības procesi,
5) informācijas telpas uzraudzības procesi,
6) publisko mediju ilgtspējas procesi,
7) veterināro zāļu reģistrācijas procesi,
8) transporta un loģistikas datu apstrāde ostās,
9) Uzņēmumu reģistra datu apstrāde,
10) nodokļu datu apstrāde,
11) publiskā iepirkuma datu apstrāde un analīze
	26
(11*+15**)
	30
	Finansējuma saņēmējs par katru investīcijas projektā īstenoto IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāti vadības informācijas sistēmā  ievieto iepirkumu specifikācijas, IKT risinājumu (sistēmu) ieviešanu apliecinošus dokumentus, kas dokumentē modernizēto pakalpojumu (funkciju) pilnveidojumus, kā arī ir sagatavojis un valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtībā[footnoteRef:4] saskaņojis paziņojumu par IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitātes noslēgumu[footnoteRef:5], kuru IKT pārvaldības organizācija kopā ar IKT pārvaldības organizācijas saskaņojumu ir ievietojusi vadības informācijas sistēmā, kā arī ir sagatavojusi un iesniegusi kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas to apliecina [4:  Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumi Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība".  ]  [5:  Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" 4. pielikums.] 

	2026. gada 31. augusts

	4. 
	2.1.2.1.i.
	Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits
Investīcijas rezultātā darbojas šādas centralizētas IKT platformas vai sistēmas:
1) sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformas – 4,
2) departamentu un atbalsta funkciju platformas – 5,
3) platformas un sistēmas pašvaldībām – 6
	
	
	
	

	5. 
	2.1.2.1.i.
	Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai 
Pirms darbības uzsākšanas, lai izstrādātu IKT risinājumus, atbildīgā institūcija sagatavo un koordinē centralizētās IKT funkcijas vai pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu (tai skaitā attiecībā uz pakalpojumu finansēšanu)

	15
	15 – 17
	Finansējuma saņēmējs par katru investīcijas projektā plānoto centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidi, pārveidi vai ieviešanu ir sagatavojis Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 3. pielikumā minēto centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu, kas apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu.
IKT pārvaldības organizācija sagatavo kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas to apliecina. Kā pielikumi ir pievienoti saskaņotie centralizēto funkciju vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāni
	2023. gada 31. marts

	6. 
	2.1.2.2.i.
	Kopīgo pakalpojumu sniedzēju skaits, kas integrēti nacionālajā federētajā mākonī – mākoņdatošanas risinājumos
Darbības rādītāju uzskata par izpildītu, ja četri kopīgo pakalpojumu sniedzēji (Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Zemkopības ministrija) ir integrēti nacionālajā federētajā mākonī, nodrošinot savietojamību vismaz savstarpējās dublējuma atgūšanas un papildu datošanas jaudas nodrošināšanas līmenī


	4
	4
	Finansējuma saņēmējs par katru investīcijas projektā īstenoto IKT risinājumu (platformu un sistēmu) attīstības aktivitāti vadības informācijas sistēmā ievieto iepirkumu specifikācijas, IKT risinājumu (platformu un sistēmu) ieviešanu apliecinošus dokumentus – pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina produkcijas ieviešanu koplietošanas mākoņdatošanas pakalpojumiem, kas integrēti valsts pārvaldes federētajā mākonī, nodrošinot sadarbspēju vismaz savstarpējas rezerves atjaunošanās un papildus skaitļošanas jaudas piešķiršanas līmenī, kā arī ir sagatavojis un valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtībā[footnoteRef:6] saskaņojis paziņojumu par IKT risinājumu (platformu un sistēmu) attīstības aktivitātes noslēgumu[footnoteRef:7], kuru IKT pārvaldības organizācija kopā ar IKT pārvaldības organizācijas saskaņojumu ir ievietojusi vadības informācijas sistēmā, kā arī ir sagatavojusi un iesniegusi kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas apliecina valsts pārvaldes federētajā mākonī integrēto mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju skaitu [6:  Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumi Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība".  ]  [7:  Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" 4. pielikums.] 

	2024. gada 31. decembris

	7. 
	2.1.2.2.i.
	[bookmark: _GoBack]Publiskās pārvaldes informācijas sistēmas pārveidotas modernā IS arhitektūrā un mitinātas nacionālajā federētajā mākonī
Sistēmas vai platformas, kuras izmanto nacionālo federēto mākoni:
1) sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformas un pakalpojumi – 3 (orientējošs saraksts: digitālā pakalpojumu sniegšanas platforma Latvija.lv, datu apkopotājs, subsīdiju pārvaldības platforma),
2) departamentu un atbalsta funkciju platformas – 7 (orientējošs saraksts: resursu pārvaldības platforma VIRSIS, projektu vadības platforma MAP, vides datu pārvaldības platforma, eksportētāju platforma, administratīvo procesu platforma, sistēmas veselības un labklājības jomās)
	10
	10
	Finansējuma saņēmējs par katru investīcijas projektā īstenoto IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāti vadības informācijas sistēmā  ievieto iepirkumu specifikācijas, IKT risinājumu (sistēmu) ieviešanu apliecinošus dokumentus – pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina produkcijas ieviešanu, aprakstus par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un platformu integrāciju nacionālajā federētajā mākonī, kā arī ir sagatavojis un valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtībā[footnoteRef:8] saskaņojis paziņojumu par IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitātes noslēgumu[footnoteRef:9], kuru IKT pārvaldības organizācija kopā ar IKT pārvaldības organizācijas saskaņojumu ir ievietojusi vadības informācijas sistēmā, kā arī ir sagatavojusi un iesniegusi kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas to apliecina [8:  Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumi Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība".  ]  [9:  Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" 4. pielikums.] 

	2026. gada 31. augusts

	8. 
	2.1.3.1.i.
	Nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformā (datu agregācijas vidē)
Datu agregācijas vide nodrošina augstas pieejamības datu ielādes/atgūšanas risinājumu un nodrošina datu objektu kopumu no šādām nozarēm:
1) izglītība, uzņēmējdarbība, pilsonības un personu apliecinoši dokumenti (līdz 2023. gadam),
2) sociālā apdrošināšana un drošība, zeme un nekustamais īpašums, nodokļi (līdz 2026. gadam)
	6
	6
	Finansējuma saņēmējs par katru valsts datu aprites platformā (datu agregācijas vidē) nodrošināto nozares datu kopu vadības informācijas sistēmā  ievieto detalizētu datu kopas aprakstu, kā arī ieviešanu apliecinošus dokumentus – pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina produkcijas ieviešanu.
IKT pārvaldības organizācija sagatavo un vadības informācijas sistēmā ievieto kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas to apliecina
	2026. gada 31. augusts



Piezīmes.
[bookmark: _Hlk96367392][bookmark: _Hlk96367490][bookmark: _Hlk89259239]* Minimālā vērtība investīcijai 2.1.1.1.i.
** Minimālā vērtība investīcijai 2.1.2.1.i.     
[bookmark: _Hlk96367535]*** Rādītājs tiks uzskaitīts, nosakot kopējo vērtību īstenošanas perioda beigās.
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