Investīcijas “2.1.2.1.i.” projekta  “Pašvaldību vienotā IKT platforma” pase

- Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu

| - Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija) | Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” |
| --- | --- |
| - Projekta īstenošanas partneri | Pašvaldības, to struktūrvienības un pašvaldību iestādes |

- Saistīto projektu programma

| - Programmas nosaukums | Pašvaldību koplietošanas platformu programma |
| --- | --- |
| - Saistība ar citiem projektiem | - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekts Nr. 2.2.2.2/17/I/035 "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums" (turpmāk - PKIP projekts). PKIP projekta rezultāti: - Izstrādāts vienotas pašvaldības lietotāju identifikācijas un autentifikācijas serviss; - Izstrādāta PKIP platforma - nodrošina pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības darba plūsmas izpildi, datu apmaiņu ar centralizētiem koplietošanas risinājumiem; - Pilnveidota informācijas pārvaldība un darba plūsmas; - Pilnveidots auditācijas modulis. PKIP projekta īstenošanas rezultāti Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - ANM) ietvaros tiks papildināti ar jaunu funkcionalitāti, kura tika identificēta kā vajadzības PKIP projekta ietvarā, bet netika īstenota. PKIP projekta ietvaros, izstrādājot vienoto pašvaldības lietotāju identifikācijas un autentifikācijas servisu, tika izstrādāta šāda funkcionalitāte: - Lietotāju pārvaldība (reģistrs) - pašvaldības lietotāju uzskaite un pārvaldība; - Lietotāju direktorijas (LDAP) serviss - nodrošina lietotāju informācijas pieejamību izmantojot LDAP protokolu; - Vienotais pieteikšanās serviss (OAuth) - nodrošina vienoto pieteikšanos izmantojot OAuth protokolu; - Integrācija ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) un Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra informācijas sistēmas (VPVKAC IS) lietotāju autentifikācijas servisiem nodrošinot federēto lietotāju pārvaldības pieeju. Savukārt projekta "Pašvaldību vienotā IKT platforma" (turpmāk - PVIP) ietvaros plānots attīstīt Lietotāju tiesību pārvaldības risinājumu, nodrošinot daudzorganizāciju risinājumu, kas var apkalpot vairākas pašvaldības, to saistītās iestādes un uzņēmumus un uzlabot lietotāju tiesību mehānismu, ietverot elektronisku tiesību pieprasīšanas un deaktivizēšanas procesa pārvaldību. PKIP projekta rezultātā izstrādātā platforma nodrošina elektronisko pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības darba plūsmas izpildi, datu apmaiņu ar centralizētiem risinājumiem, bet nav nodrošināta šo pakalpojumu biznesa apstrādes sistēmas (back-end), ko ir plānots attīstīt PVIP projektā. Pilnveidojot informācijas pārvaldības un darba plūsmas PKIP projektā tika attīstīta sekojoša funkcionalitāte: - Dokumentu izveide (t.s. skenēšana, dokumentu sagataves u.c.) – iespēja izveidot jaunu dokumentu; - Dokumentu reģistrēšana – dokumenta reģistrācijas numura piešķiršana; - Darba plūsmu definēšana – nodrošina darba plūsmu definēšanu, lai veicot dokumenta izpildi varētu izvēlēties, vai tiktu piekārtota atbilstoša darba plūsma; - Elektroniskā saskaņošana, parakstīšana – nodrošina, ka dokumentu varēs elektroniski saskaņot un pievienot tam drošu elektronisko parakstu; - Kontrole – tiek nodrošināta dokumentu izpildes kontrole, lai tie tiktu izpildīti noteiktos termiņos. Kuru PKIP projektā ir plānots papildināt ar - Elektronisko dokumentu parakstīšanas veikstpējas uzlabošanu - Integrāciju ar Latvijas Valsts arhīvu nodrošināšana, elektronisko dokumentu nodošanai - Elektronisko dokumentu iznīcināšanas funkcionalitātes izveidi - PKIP platformas pielāgošana daudzorganizāciju risinājumam - Lietojamības pilnveidošanu PKIP projektā tika izstrādāts elektroniskais pakalpojums - Reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā, kurš PVIP rezultātā tiks attīstīts, paplašinot funkcionalitāti ar iespēju elektroniski pieteikt bērnus izglītības iestādē sākot no pirmskolas līdz vidusskolai. Līdz ar to PKIP un PVIP projektā nav paredzēta attīstāmās funkcionalitātes pārklāšanās un nepastāv dubultā finansējuma risks. - ANM projekts “Latvijas nacionālais federētais mākonis”, kura ietvaros plānots attīstīt 4 savstarpēji integrētus valsts koplietošanas mākoņdatošanas sniedzēju kapacitātes, attīstot 10 modernas IS arhitektūras prasībām pielāgotas valsts platformas/sistēmas. Ņemot vērā, ka šī projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt platformu, kas izmitināma federētajā mākonī, projekta aktivitāte saistīta ar federēto mākoņdatošanas attīstīšanas kapacitāti. Projekta "Pašvaldību vienotā IKT platforma" īstenošanas laikā, projektējot risinājumus un izstrādājot detalizētas funkcionālās prasības, tiks organizēta savstarpējā informācijas apmaiņa un projektēto risinājumu, kur, ja tas attiecināms, tiks projektētas integrācijas ar VARAM veidotajiem centralizētajiem risinājumiem, kuri plānoti šādos VARAM īstenojamos projektos: - ERAF projekts Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”; - ERAF projekts Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” - ANM plānotām aktivitātēm investīcijas 2.1.2.1.i. nolūka “Digitālo pakalpojumu koplietošanas platformas attīstība, vienotās saziņas platformas attīstība un dokumentu pārvaldības platformu integrācija, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīkla izvēršana un pakalpojuma sniegšanas atbalsta paplašināšana” ietvaros. |

- Projekta mērķis un galvenie ieguvumi

| - Projekta mērķis un galvenais saturs | Projekta mērķis ir vienotas pašvaldību IKT platformas attīstība, pašvaldību pamatdarbības procesu un pakalpojumu modernizācija un atbalsta procesu centralizācija. Projekta mērķa sasniegšanai plānots veikt šādas aktivitātes: - Koplietošanas risinājuma platformas “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” pilnveide. - Centralizēts dokumentu un uzdevumu aprites atbalsta funkcionalitātes pilnveide Projekta ietvaros plānots pilnveidot centralizētu dokumentu un uzdevumu aprites atbalsta risinājumu, nodrošinot dokumentu arhivēšanu un elektronisku nodošanu glabāšanai Latvijas valsts arhīvā. Risinājums tiks veidots kā atvērts daudzorganizāciju risinājums, to integrējot ar valsts koplietošanas risinājumiem un optimizējot nozares resursu izmantošanu un pārvaldību. Aktivitātes ieviešanas ieguvumi: - Modernizēta, modulāra, daudzorganizāciju arhitektūra​ - Attīstīta funkcionalitāte:​ - Elektronisko dokumentu parakstīšanas veikstpējas uzlabošana - Integrācijas ar Latvijas Valsts arhīvu nodrošināšana, elektronisko dokumentu nodošanai​ - Elektronisko dokumentu iznīcināšanas funkcionalitātes izveide - Lietojamības pilnveidošana​ - Auditācijas moduļa attīstība paplašinot lietotāju darbību atsekojamību - Dokumentu glabātuves attīstība. - Pašvaldību sniegto unificēto e-pakalpojumu attīstīšana Pašvaldību funkciju nodrošināšanai tiks izveidots unificēts, vienots risinājums un e-pakalpojumu pieteikšanās, saņemšanas un uzraudzības principi. Tas kopumā ļautu uzlabot elektronisko pakalpojumu kvalitāti, sistēmu savietojamību un atvērto datu pieejamību un izmantošanu. un tādējādi tiks sekmēta arī Latvijas pozīcija DESI indeksā, jo tas ir būtisks investīciju piesaistes aspekts, kā arī ļaus nodrošināt resursu ekonomiju novēršot vienādu atbalsta funkciju dublēšanu un pārlieku koncentrāciju uz procesu nevis rezultātu atsevišķās publiskās pārvaldes institūcijās vai administratīvās pārvaldības līmeņos un koncentrējot resursus uz publiskās pārvaldes pakalpojumu efektīvu sniegšanu un sabiedrības vajadzību apmierināšanu. Aktivitātes ieviešanas ieguvumi: - Modernizēta, modulāra, daudzorganizāciju arhitektūra​ - Uzlaboti esošie e-pakalpojumi​ - Izveidoti jauni unificētie e-pakalpojumi:​ - Pieteikšanās izglītības iestādēm (no pirmsskolas līdz vidusskolai) ​ - Reklāmas atļauju saņemšana​ - E-pakalpojumu back-end nodrošināšana​ - E-pakalpojumu tvērums tiks saskaņots ar partneru pašvaldībām​. Sākotnēji tiks unificēti e-pakalpojumi: - Pieteikšanās izglītības iestādēm (no pirmsskolas līdz vidusskolai); - Reklāmas atļauju saņemšanas pakalpojums. - Lietotāju tiesību pārvaldības risinājuma pilnveide Pašvaldību funkciju nodrošināšanai pilnveidot lietotāju tiesību pārvaldības risinājumu, nodrošinot daudzorganizāciju risinājumu, kas var apkalpot vairākas pašvaldības, to saistītās iestādes un uzņēmumus. Aktivitātes ieviešanas ieguvumi: - Modernizēta, modulāra, daudzorganizāciju arhitektūra​ - Uzlabots tiesību mehānisms, ietverot elektronisko tiesību pieprasīšanas un deaktivizēšanas procesa pārvaldību​ - Katra pašvaldība pārvalda savus lietotājus​ - Lietotāju tiesību pārvaldības izmantošana jaunajos risinājumos:​ - Dokumentos​ - E-pakalpojumos​ - Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanai. - Nekustamā īpašuma nodokļa pārvaldības modernizēšana. Projekta ietvaros plānots modernizēt pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa pārvaldību, veidojot jaunu koplietošanas pakalpojumu pamatdarbības lietojumprogrammu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai , modernā, modulārā, sadarbspējīgā un atvērtā informācijas sistēmu arhitektūrā daudzorganizāciju režīmā, ļaujot optimizēt pašvaldību izmaksas par sistēmas uzturēšanu un attīstību. Aktivitātes ieviešanas ieguvumi: - Jauns, tīmekļa bāzēts risinājums un mūsdienīga datu bāzes vadības sistēma - Uzlabota risinājuma drošība un veiktspēja - Modernizēta, modulāra, daudzorganizāciju arhitektūra - Katrai pašvaldībai iespēja konfigurēt savu lietotājus no predefinētas funkcionalitātes atbilstoši savām biznesa vajadzībām - Sadarbspējīgs ar DAGR un valsts reģistriem - Likumdošanas izmaiņām elastīgi pielāgojams risinājums - Integrācija ar pašvaldību pamatdarbības atbalsta risinājumiem. - Latvijas nacionālajā federētajā mākonī izmitināmas koplietošanas platformas izstrāde. Projekta ietvaros plānots izveidot mākoņskaitļošanas infrastruktūrā centralizēti izmitināmu koplietošanas platformu visām pašvaldībām, balstītu uz atvērtā koda programmatūru un datubāzes vadības sistēmu. Koplietošanas platforma nodrošinās pašvaldībām koplietošanas risinājumu, kas nodrošinās vienotu pašvaldības datu uzkrāšanu un novērsīs sadrumstalotību. Aktivitātes ieviešanas ieguvumi: - Platforma izvietota Latvijas nacionālajā federētajā mākonī ​ - Platforma balstīta uz atvērtā koda programmatūru un datu bāzes vadības sistēmu​ - Centralizēti un modernizēti izstrādes vides un piegādes procesi (CD/CI, DevOps)​ - Atvērta, moderna arhitektūra​ - Uzlabota veiktspēja - Risinājuma mērogojamība un izmaksu efektivitāte​ - Augsta pieejamība un drošība​ - Piekļūstamība no jebkuras vietas - Produktīvāks, ērtāks, vieglāks grupu, komandas darbs - Tehnoloģiju saderība |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/ nepieciešamība/ risināmā problēma) | Digitālo tehnoloģiju straujā attīstība ir radījusi ne tikai jaunas iespējas elektroniskajā vidē un šobrīd digitalizēti dažādi publiskās pārvaldes procesi un pakalpojumi, bet tas radījis arī izaicinājumus, kas saistīti ar šo tehnoloģisko iespēju racionālu izmantošanu. Mūsdienīgu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un darbs pašvaldībās nav iedomājams bez informācijas sistēmu un dažādu IKT risinājumu izmantošanas. Valstiskā līmenī uzsākta virzība uz modernu, vienotu pakalpojumu un klientu apkalpošanas pārvaldību, taču pašvaldībās ir novērojama IKT infrastruktūras sadrumstalotība, IKT resursu pārvaldības kompetenču tehniski-administratīvo resursu neefektīva izmantošana, IKT resursi netiek standartizēti, netiek veikta visu IKT resursu uzskaite un tiek dublēti IT infrastruktūras atbalsta risinājumi. Papildus kā būtiska problēma tiek izvirzīta IKT infrastruktūras un lietoto programmatūru veiktspējas nodrošināšana, drošības prasību ievērošana un iespējas optimizēt uzturēšanas un attīstības izmaksas, jo izmantotā IKT infrastruktūra ir novecojusi un veidota uz novecojušām tehnoloģijām, kas būtiski sadārdzina turpināt esošo risinājumu uzturēšanu un pilnveidi. Lai to risinātu, jāveido tādi risinājumi, kas atbilstu valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras šī brīža principiem un mūsdienīgiem risinājumiem, jānodrošina pašvaldībām augstākas pievienotās vērtības tehnoloģisko pakalpojumu izmantošana, kas panākama, centralizējot resursus un kompetenci specializētu tehnoloģisko atbalsta pakalpojumu sniegšanā, kas varētu samazināt pašvaldībām kopējos IKT budžeta izdevumus IT sistēmu un infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai. |  |  |
| - Projekta ieguvumi | Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs | vērtība | Sasniegšanas laiks (gads) |
| - Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daudzorganizāciju risinājuma modernizācija un centralizācija (nodrošināta iespēja automatizēt un centralizēt nekustamā īpašuma nodokļu aprēķina sistēmas izstrādes, piegādes, uzstādīšanas, laidienu pārvaldības, testēšanas, darbināšanas un darbības uzraudzības procesus) | Izveidota centralizēta daudzorganizāciju platforma nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai, kas izmitināta centralizētā mākoņskaitļošanas infrastrukturā | 1 | 2026 |
| - Konkurences veicināšana pašvaldību IT risinājumu uzturēšanā un attīstībā (tiks izmantoti atvērtā koda modulāri risinājumi ar mikroservisu saskarnēm, kas ļaus platformu attīstīt vienlaicīgi vairākiem piegādātājiem ) | Attīstīti moderni, uz mikroservisiem balstīti daudzorganizācju risinājumi | 3 | 2026 |

- Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem

| - Atveseļošanas fonda plāna finansējums (kopā) | 4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apjoms (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana un avansa apjoms, ja plānots to pieprasīt |  |
| --- | --- | --- |
| 15 463 920 EUR | Plānotais PVN apjoms 2597938,48 EUR | Avansa maksājuma apjoms 4 639 176 EUR |

| Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums | Izmaksu apjoms (indikatīvi) | Maksimālais apjoms | Darbības iznākums |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Projekta vadība un administrēšana | 3 092 784 EUR | 3 092 784 EUR | Īstenots projekts |
| 4.4. Darbības procesu analīzes, IS izstrādes un IKT infrastruktūras pakalpojumu izmaksas, t.sk. IS izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole | 12 026 696 EUR | 12 026 696 EUR | Veiktas darbības procesu analīzes, izstrādāti koplietošanas risinājumi, veikti drošības un veiktspējas auditi un atbilstošie risinājumi izvietoti centralizētas mākoņskaitļošanas infrastruktūrā. |
| 4.5. Apmācību, informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas | 344 440 EUR | 344 440 EUR | 1. Apmācīti IKT risinājumu administratori un informācijas sistēmu lietotāji . 2. Izstrādāti programmatūras lietotāja un administratora lietošanas atbalsta materiāli 3. Nodrošināti ar projekta darbībām tieši saistītie vizuālās identitātes pasākumi |

- Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā

  - Modernizēto pārvaldes procesu  IKT risinājumi

| Skaits | IKT risinājuma nosaukums |  | Īss apraksts | Valsts mākonī (jā/nē) | Termiņš IKT risinājumu attīstības saskaņošanai (gads.ceturksnis) | Termiņš ieviešanai produkcijā (gads.ceturksnis) | Risinājuma lietotāji (skaits) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Nekustamā īpašuma nodokļa pārvaldības platforma | Plānots izmantot šādus infrastruktūras elementus - Vispārīga pielietojuma virtuālos serverus orķestrācijas platformas klastera darbībai vai pārvaldītu Kubernetes klasteri - S3 savietojamu objektu glabātuvi ilglaicīgai datņu glabāšanai - Pielāgotas konfigurācijas virtuālās mašīnas augstas pieejamības PostgreSQL datubāzes klastera darbībai -ugunsmūra pakalpojums |  | Jā | 2022. gada IV ceturksnis | 2026. gada 2. cet. | 140 |
|  | - Dokumentu un uzdevumu aprites atbalsta funkcionalitāte | Plānots izmantot šādus infrastruktūras elementus - Vispārīga pielietojuma virtuālos serverus orķestrācijas platformas klastera darbībai vai pārvaldītu Kubernetes klasteri - S3 savietojamu objektu glabātuvi ilglaicīgai datņu glabāšanai - Specializētas servera iekārtas Oracle datubāzes klastera darbībai vai virtuālās mašīnas PostgreSQL datubāzes klastera darbībai -ugunsmūra pakalpojums |  | Nē | 2022. gada IV ceturksnis | 2024. gada 4. cet. | 6000 |
|  | - Lietotāju tiesību pārvaldības platforma | Plānots izmantot šādus infrastruktūras elementus - Vispārīga pielietojuma virtuālos serverus orķestrācijas platformas klastera darbībai vai pārvaldītu Kubernetes klasteri - S3 savietojamu objektu glabātuvi ilglaicīgai datņu glabāšanai - Specializētas servera iekārtas Oracle datubāzes klastera darbībai vai virtuālās mašīnas PostgreSQL datubāzes klastera darbībai -ugunsmūra pakalpojums |  | Nē | 2022. gada IV ceturksnis | 2025. gada 2. cet. | 31 |
|  | - Centralizētā koplietošanas infrastruktūras izmantošanas ietvara risinājums | Plānots izmantot šādus infrastruktūras elementus - Vispārīga pielietojuma virtuālos serverus orķestrācijas platformas klastera darbībai vai pārvaldītu Kubernetes klasteri - S3 savietojamu objektu glabātuvi ilglaicīgai datņu glabāšanai - Pielāgotas konfigurācijas virtuālās mašīnas augstas pieejamības PostgreSQL datubāzes klastera darbībai -ugunsmūra pakalpojums |  | Jā | 2022. gada IV ceturksnis | 2026. gada 2. cet. | 6171 |

  - Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi

| Skaits | Pakalpojums (pakalpojumu grupa) | Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas) | Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu | Termiņš ieviešanai (gads.ceturksnis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas atbalsta platformas centralizētas pārvaldības pakalpojums | Pašvaldību institūcijas | 2022. gada IV ceturksnis | 2026. gada 2. cet. |
|  | - Unificētu E-pakalpojumu izveide | Pašvaldību institūcijas | 2022. gada IV ceturksnis | 2025. gada 2. cet. |
|  | - Lietotāju tiesību pārvaldības platformas pakalpojums | Pašvaldību institūcijas | 2022. gada IV ceturksnis | 2025. gada 2. cet. |
|  | - Centralizētā koplietošanas infrastruktūras izmantošanas ietvara izveides pakalpojums | Pašvaldību institūcijas | 2022. gada IV ceturksnis | 2025. gada 2. cet. |

  - Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas

| Sk. | Saturu raksturojošs nosaukums | Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads.ceturksnis) |
| --- | --- | --- |
|  | 5.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamība vai neesamība un parāda apmērs uz datu nodošanas brīdi – publicēšana DAGR | 2026. gada 2. cet. |
|  | 5.3.2. Paaugstinātās nodokļu likmes objekti - publicēšana data.gov.lv | 2026. gada 2. cet. |
|  | 5.3.3. Piešķirto nodokļu atvieglojumu apmērs - publicēšana data.gov.lv | 2026. gada 2. cet. |
|  | 5.3.4. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda apmērs - publicēšana data.gov.lv | 2026. gada 2. cet. |
|  | 5.3.5. Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs- publicēšana data.gov.lv | 2026. gada 2. cet. |
|  | 5.3.6. Izvietoto reklāmu ģeogrāfiskās koordinātes - publicēšana data.gov.lv | 2026. gada 2. cet. |
|  | 5.3.7. Izvietoto reklāmu veidi- publicēšana data.gov.lv | 2026. gada 2. cet. |
|  | 5.3.8. Pieteikumu uzņemšanai izglītības iestādēs skaits - publicēšana data.gov.lv | 2026. gada 2. cet. |

- Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte

Lai nodrošinātu efektīvu projekta īstenošanu atbilstoši līgumam par finansējuma piešķiršanu un projekta īstenošanu Rīgas digitālā aģentūra projekta īstenošanai paredz projekta pārvaldību organizēt trijos līmeņos – Programmas uzraudzības padome, Projekta vadības grupa un Projekta darba grupas, katram pārvaldības līmenim definējot atbilstošus kompetences un atbildības jautājumus. Projekta organizācijai ir jānodrošina projekta mērķu sasniegšanu apjoma, termiņu, kvalitātes un pieejamo finanšu resursu ziņā. Visos projekta pārvaldības līmeņos tiek iesaistīti kompetenti pārstāvji no Projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm. Pašvaldību koplietošanas platformu programmas uzraudzības padome(PUP) ir atbildīga par programmā iekļauto projektu īstenošanas pārvaldību un uzraudzību, izskata Projektā ierosinātos grozījumus projekta pasē vai noslēgtajā līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu, informē par identificētajiem projektu savstarpējās ietekmes un īstenošanas riskiem, sniedz priekšlikumus par nepieciešamo rīcību, lai savstarpēji salāgotu projektu īstenošanas plānus un organizētu projektu norisi, koordinē Projekta īstenošanas plānošanu programmas ietvaros un uzrauga Projekta īstenošanas gaitu. PUP būs iesaistīti Rīgas domes pārstāvis, Rīgas digitālās aģentūras pārstāvis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvis, Latvijas pašvaldību savienības pārstāvis, Latvijas lielo pilsētu asociācijas pārstāvis, pašvaldību pārstāvji. Pēc Projekta īstenošanas līguma parakstīšanas iestādes tiks aicinātas deleģēt pārstāvjus PUP struktūrai. Projekta vadības grupa (PVG) identificē un sagatavo lēmumus par nepieciešamajām Projekta izmaiņām, koordinē Projekta aktivitātes, vada IS izstrāžu un IS piegādes darbu, uztur risku reģistru, dod darba uzdevumus izpildītājiem, sagatavo atskaites un informāciju par projektu statusu uzraugošajām institūcijām. PVG uzrauga Projekta darba grupas komandas darbu. PVG veido Projekta iesniedzēja projekta vadītājs, IKT bloka pārstāvji, iesaistīto Rīgas domes struktūrvienību pārstāvji, pašvaldību -partneru pārstāvji). PVG darbu organizē un vada Projekta iesniedzēja Projekta vadītājs. Pēc Projekta īstenošanas līguma parakstīšanas iestādes tiks aicinātas deleģēt pārstāvjus PVG struktūrai. PVG Projekta vadītājs ir atbildīgs par projekta darbību norisi saskaņā ar projekta ieviešanas laika grafiku un finansējuma plānu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam. Projekta vadītājs vada projekta īstenošanu darba paku līmenī, strādājot ar darba paku ieviešanas komandām, un pārliecinoties, ka projekta mērķi tiek sasniegti plānoto resursu ietvaros. Projekta iesniedzējs nodrošinās Projekta vadītāju, kas tiks finansēts no projekta līdzekļiem projekta ieviešanas periodā. Projekta vadītājs: • Vada projekta ieviešanu, plānojot un organizējot projektā veicamos darbus, kontrolējot un nodrošinot projekta rezultatīvo rādītāju izpildi; • Sagatavo un aktualizē projekta finansēšanas plānu, nodrošina tā izpildi un kontroli. • Pārrauga un koordinē projekta darba grupu darbu, sniedz ziņojumus par projekta īstenošanas gaitu PUP, organizē PUP sanāksmes, risina aktuālos projekta jautājumus. Identificē un paredz riskus, kuri varētu rasties projekta realizācijas gaitā. Sagatavo nepieciešamās izmaiņas projekta dokumentācijā un veic to saskaņošanu ar iesaistītajām institūcijām. • Sagatavo un iesniedz kompetentajās institūcijās projekta atskaites un pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, prezentē projekta rezultātus iesaistītajām personām un institūcijām. • Koordinē projekta īstenošanā iesaistīto personu un institūciju savstarpējo sadarbību; • Nodrošina iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu, kontrole to norisi un nodrošina iepirkuma dokumentācijas iesniegšanu uzraugošajās institūcijās. • Nodrošina dokumentācijas sagatavošana atbilstoši ES un nacionālā līmeņa tiesību aktos un iestādes lietvedības noteiktajām prasībām. Projekta vadītājam ir augstākā izglītība, praktiska darba pieredze Eiropas fondu finansētu projektu ieviešanā, tajā skaitā vismaz viena IKT nozares projekta vadībā. Projekta darba grupas (PDG)komanda īsteno tai uzdotās projekta darbības saskaņā ar PVG dotiem uzdevumiem, projekta laika plānu un darbībai paredzēto finansējumu. PDG vadītāji cieši sadarbojas ar Projekta vadītāju, pēc nepieciešamības nododot risināšanai nepieciešamos jautājumus PVG un PUP. Projekta īstenošanas nodrošināšanā plānots iesaistīt gan Rīgas digitālās aģentūras, gan Rīgas valstspilsētas pašvaldības departamentu ekspertus, kā arī partneru pašvaldību ekspertus, lai definētu risinājumu biznesa prasības, nodrošinātu to izstrādes pārraudzību, testēšanu un ieviešanu. Saskaņā ar projekta finansēšanas nosacījumiem, Projektā plānots piesaistīt vismaz šādu PDG personālu: PDG vadītāji, produktu vadītājus, analītiķus, infrastruktūras speciālistus un citus ekspertus, kuru kompetences nepieciešamas projekta veiksmīgai īstenošanai. Projektā plānotas 4 darba grupas un tiks piesaistīti 4 Projekta darba grupu vadītāji, kuri tiks pieņemti projekta īstenošanas periodā vai pārcelti darbam projektā no esošajiem cilvēkresursiem. Projekta iesniedzējs nodrošinās PDG vadītājus un PDG dalībnieki arī tiks piesaistīti no sadarbības partneru un piesaistītā IS izstrādātāja komandas. PDG dalībnieki tiks deleģēti no sadarbības partneru puses dalībai konkrētās darba grupās. PDG dalībnieks IS izstrādātājs tiks piesaistīts Projekta pieteicēja organizēta iepirkuma rezultātā. PDG vadītāja loma Projektā: vada, organizē un uzrauga PDG darbu , veic esošo pakalpojumu nodrošināšanas procesu analīzi, ņemot vērā dažādus iekšējās un ārējās vides faktorus; identificē aktuālās vajadzības, t.sk. analizējot konstatētās problēmas un riskus; sniedz priekšlikumus pakalpojumu sniegšanas procesu uzlabošanai, t.sk. izstrādājot attīstības stratēģijas; piedalās biznesa procesu modelēšanā jauniem un pilnveidotajiem pakalpojumiem, t.sk. tehniskās specifikācijas izstrādē; rekomendāciju sniegšana identificētajām procesu izmaiņām. Piedalās kontroles pasākumos par izstrādāto vai pilnveidoto IS funkcionalitāti. Sniedz konsultatīvu atbalstu apmācību laikā savas kompetences ietvaros. Veic jaunizstrādātās programmatūras darbības testēšanu un saskaņo produkcijas ieviešanas plānus.

- Izmaksu / ieguvumu analīze, t.sk ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu

Lai novērtētu projekta ekonomiskos ieguvumus, tika veikta Projekta izmaksu un ieguvumu analīze. Izmaksu un ieguvumu analīze ir projekta ekonomiskās ietekmes izvērtējuma metode, kas nosaka, vai projekts ir vēlams no publiskās labklājības viedokļa. Izmaksu un ieguvumu analīze tika piemērota Projekta pārskata periodam – 15 gadi pēc projekta īstenošanas, respektīvi no tā ieguldījumu uzsākšanas brīža 2026. gadā līdz 2040. gadam (ieskaitot). Ekonomiskās analīzes veikšanai tika izmantoti Rīgas Domei pieejamie dati un ekspertu pieņēmumi par ieguvumiem, to efektivitāti. Lai novērtētu ieguvumu apmērus, tika izmantoti CSP dati par Latvijas Republikas iedzīvotāju vidējo atalgojumu. Izvērtējuma laikā netika ņemtas vērā fiskālās korekcijas, ēnu ekonomika un ārējo faktoru korekcijas. Projekta ekonomiskā analīze tika veikta par 15 gadu periodu (t.sk. Projekta īstenošanas laiku), izmantojot diskontētās naudas plūsmas metodi, ņemot vērā 5% sociālā diskonta likmi. Ekonomiskās analīzes mērķis ir Projekta pievienotās vērtības novērtējums pret tā investīciju apmēriem. Pēc projekta iesniedzēja iecerēm Projektā tiks radīti šādi sociālekonomiskie ieguvumi gan pašvaldībām, kuras izmantos Projekta ietvaros izveidotos IKT risinājumus, gan iedzīvotājiem: - Izstrādājot integrāciju ar Latvijas valsts arhīvu dokumentu elektroniskai nodošanai, tiek iegūts ietaupījums arhīva telpu izmaksām papīra dokumentu glabāšanai, kā arī būs nepieciešams mazāks pašvaldības darbinieku skaits papīra dokumentu apstrādei. Informācija ieguvuma aprēķinam: - Arhīva telpu izmaksas Rīgas valstspilsētas pašvaldībai: 4298 EUR/gadā - Papīra dokumentu apstrādē iesaistīto darbinieku skaits: 5 (5 pašvaldībās) - Arhivāru vidējā mēnešalga, bruto 838 EUR/mēn. Integrācijas ar Latvijas valsts arhīvu risinājuma izmantošana ietaupīs Latvijas pašvaldībām vismaz 489 446 euro (diskontētā vērtība) Projekta pārskata periodā. - Izstrādājot modernu risinājumu nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanai, kas cita starpā paredzēs arī automatizētu atskaišu un statistikas atlases funkcionalitāti, tiks ietaupīts pašvaldību darbinieku resurss, gatavojot dažāda veida atskaites un statistiku par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. Informācija ieguvuma aprēķinam: - Valsts vidējā darbinieka stundas likme: 7,60 EUR - Pieprasījumu skaits gadā: 6900 - Vidējais viena statistikas pārskata sagatavošanas ilgums: 3h - Paredzētais laika ietaupījums 75% (Pieņēmums balstīts uz atskaišu manuālās un elektronizētās izveides laika atšķirību) Moderna risinājumu nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanai ieviešana ietaupīs Latvijas pašvaldībām vismaz 1,058 mlj. euro (diskontētā vērtība) Projekta pārskata periodā. - Izstrādājot pašvaldību pamatdarbības sistēmas jaunās tehnoloģijās, tiks samazināti pašvaldību izdevumi informācijas sistēmu uzturēšanai. Informācija ieguvuma aprēķinam: - Speciālista stundas likme novecojušu tehnoloģiju uzturēšanai, euro ar PVN: 151,25 - Speciālista stundas likme jaunu tehnoloģiju uzturēšanai, euro ar PVN: 90,75 - Uzturēšanas stundu skaits gadā esošajam risinājumam Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā: 2556 h Pāreja uz modernām tehnoloģijām ļaus pašvaldībām ietaupīt vismaz 1,39 mlj. euro Projekta pārskata periodā. - Tehnoloģiju maiņa NINO datu bāzu vadības sistēmai Nomainot jaunu, modernu datu bāzu vadības sistēmu (DBVS), tiks ietaupīti finanšu līdzekļi par DBVS licenču maksām. Informācija ieguvuma aprēķinam: - Oracle DBVS izmaksas 2 CPU kodoliem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai:35 000 EUR/gadā - Oracle DBVS izmaksas partnerpašvaldībām 1 CPU kodolam: 17 500 EUR/gadā Veicot datu bāzu vadības sistēmu tehnoloģiju nomaiņu uz atvērtām tehnoloģijām, Latvijas pašvaldībām veidosies ietaupījums vismaz 470 733 euro (diskontētā vērtība) Projekta pārskata periodā. - Ieviešot IS integrācijas risinājumu ar DAGR, iegūstams resursu ietaupījums datu nodošanas saskarņu izstrādei un uzturēšanai. Informācija ieguvuma aprēķinam: Ietekmēto pašvaldību risinājumu skaits: 2 Integrāciju skaits 1 pašvaldības IS: - Pirms projekta: vidēji integrācija ar 3 IS - Pēc projekta: 1 integrācija ar DAGR 1 integrācijas izmaksas: 35 000 EUR Uzturēšanas izmaksas 1 integrācijai 5 250 EUR/gadā - Ieviešot 2 unificētus e-pakalpojumus samazinās iedzīvotāju administratīvais slogs, pakalpojumu saņēmējiem ietaupot laiku un finanšu resursus, izmantojot pakalpojumus klātienē. Informācija ieguvuma aprēķinam: - Pašvaldībās pieejamo unificēto e-pakalpojumu skaits:2 - Pašvaldību skaits, kas izmantos e-pakalpojumus: 1. gadā pēc projekta īstenošanas 5; 2.gadā – 10; 3.gadā - 15, 4.gadā - un pārējos gados - 30 - Pakalpojumu pieprasījumu skaits pašvaldībā: 200 000 (gadā) - E-pakalpojumu pieprasījumu īpatsvars: 1. gadā pēc projekta īstenošanas no visiem pakalpojumiem e-pakalpojumi būs 40% gadījumu, 2.gadā – 50% gadījumu, 3.gadā - 60% gadījumu, 4.gadā - 60% gadījumu, 5.gadā – 60%, 6. – 11.gadā - 70% gadījumu, 12. – 14.gadā – 80% un 15.gadā - 90% - Darba laiks, ko patērē, apmeklējot iestādi - 1,5 st - Strādājošas personas stundas likme, neto - 7,60 EUR/st - Transporta izdevumi - 1,5 EUR Pieņemot, ka iedzīvotāji pakāpeniski palielinās e-pakalpojumu izmantošanas intensitāti no 40% pirmajā gadā pēc Projekta beigām līdz 90% pārskata perioda beigās, pārskata perioda ietvaros pašvaldības ietaupīs ap 302 mlj. euro (diskontētā vērtība). - Ieviešot unificētus e-pakalpojumus, pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesu izpildei tiks patērēts mazāk pašvaldību darbinieku resursu. Informācija ieguvuma aprēķinam: - Pašvaldību pakalpojumu sniegšanā un vadībā iesaistītie darbinieki: 30 - Produktivitātes uzlabojums: 5% - Strādājošā vidējā mēnešalga, bruto: 1277 EUR/mēn. Pieņemot, ka pašvaldību darbiniekiem, kuri iesaistīti pašvaldību pakalpojumu sniegšanā, tērējot mazāk resursa, laika produktivitātes uzlabojums būs vismaz 5%, Projekta pārskata periodā plānots, ka pašvaldības ietaupīs ap 238 587 euro (diskontētā vērtība). KOPSAVILKUMS: Galvenie parametri un rādītāji; Vērtība. 1. Sociālā diskonta likme (%); 5%. 2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%); 58,00%. 3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR); 287 036 580. 4. Ieguvumu un izmaksu attiecība B/C; 15,62. Uzturēšanas izdevumu aprēķins tiks balstīts un aprēķināts no koplietošanas risinājumu izstrādes izmaksām, paredzot 20% uzturēšanas izmaksu segšanai (iekļauts gan IS uzturēšanas, gan infrastruktūras uzturēšanas izmaksas), kuri tiks rēķināti proporcionāli risinājuma lietotāju skaitam, attiecīgi aprēķinot katras pašvaldības uzturēšanas izdevuma daļu atsevišķi. Sadarbība par uzturēšanas izmaksām ar pašvaldībām tiks organizēta projekta noslēguma fāzē.

- Cita būtiska informācija

Norāda būtisku informāciju, tajā skaitā nosacījumus projekta īstenošanai, riskus, projekta sasaisti ar citiem projektiem, sasaisti ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem. Norāda informāciju par projekta izskatīšanu IKT vadītāju paplašinātajā forumā, kur attiecināms. Projekts ticis izskatīts: - Latvijas pašvaldības savienības organizētajās pašvaldību IT vadītāju sanāksmē 22.07.2022. https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs - VARAM organizētajā Valsts IKT vadītāju forumā 03.08.2022. Projekta atbalsts plānots Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai “Rīgas digitālā aģentūra” un projekta partneriem – pašvaldībām un projekta ietvaros tiks sniegts to funkciju veikšanai, un attiecīgi atbalsts nav plānots saimnieciskai darbībai, un projekta ietvaros sasniedzamie rezultāti nav jāvērtē pēc Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētām pazīmēm.

Lietotie saīsinājumi:

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz 2) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā sadaļā ir jānorāda būtiski ieguvumi nozarei, institūcijai, sabiedrībai, bet NAV JĀNORĀDA iznākumi – ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda 5. punktā

Piemēram, ja ieguvums ir “’personāla administrēšanas funkcijas centralizācija”, tad mērījums varētu būt, piemēram, “tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto”, vērtība, piemēram, “10000” un sasniegšanas laiks – “2026”

PVN netiek attiecināts projektu īstenotājiem, kas to var attiecināt patstāvīgi. Pārējie projektu īstenotāji var pieprasīt to attiecināt, norādot apjomu un saskaņojot ar Finanšu ministriju

Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apjoms, kas nepārsniedz 30% no attiecināmo izmaksu kopsummas un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju

Apjoms, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda “n/a”.

Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 “Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība” (t.s. IKT būvvaldes kārtība) 2.pielikuma “Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts” 6.1. apakšpunktā

t.s. “IKT būvvaldes kārtībā” jau saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts

Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek vienlaicīgi iesniegts ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, pievieno par to norādi

Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem