5.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 500

Būvdarbu žurnāla saturs būvniecības informācijas sistēmā

(Pielikums MK 25.03.2025. noteikumu Nr. 196 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2025., sk. noteikumu 188. punktu)

1. Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līgumi:

1.1. līguma termiņa sākuma datums;

1.2. līguma termiņa beigu datums;

1.3. līguma numurs;

1.4. izpildītājs;

1.5. līguma izpildē iesaistītās personas:

1.5.1. juridiskās personas (reģistrācijas numurs);

1.5.2. fiziskās personas (personas kods, kvalifikācija (personām, kuras nav būvspeciālisti), sertifikāta numurs (būvspeciālistiem));

1.6. pasūtītājs;

1.7. līguma priekšmets (specialitātes un būvdarbu veidi, sasaiste ar būvprojekta daļu);

1.8. līguma summa;

1.9. grozījumi līguma datos.

2. Būvizstrādājumi un citi materiāli:

2.1. būvizstrādājumu vai citu materiālu piegādes datums un laiks būvlaukumā;

2.2. būvizstrādājumu, dabas resursu (atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 1. pielikumam) vai citu materiālu veids;

2.3. būvizstrādājuma identifikācijas numurs;

2.4. būvizstrādājumu vai citu materiālu daudzums;

2.5. būvizstrādājumu vai citu materiālu ražotājs. Ja tiek iegūti dabas resursi, – derīgo izrakteņu atradnes nosaukums, derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai licences izdevējs, numurs un tās izdošanas datums vai objekts, kurā iegūti dabas resursi;

2.6. atbilstību apliecinošs vai cits kvalifikāciju apliecinošs dokuments un citi pielikumi (pamatojuma dokumenti).

3. Ikdienas būvdarbi:

3.1. būvdarbu veikšanas datums un laiks;

3.2. būve, kurā veikti būvdarbi;

3.3. būvprojekta daļa (lapa/rasējums);

3.4. būvdarbu apraksts;

3.5. būvdarbu apjoms un mērvienība;

3.6. laikapstākļi, tai skaitā temperatūras un nokrišņu atzīme;

3.7. būvdarbu izpildē iesaistīto personu skaits;

3.8. atbildīgais būvdarbu veicējs:

3.8.1. juridiskā persona (būvkomersanta reģistrācijas numurs);

3.8.2. fiziskā persona (personas kods);

3.9. tāmes pozīcija;

3.10. pielikumi (pamatojuma dokumenti).

4. Akti:

4.1. akta sastādīšanas datums un laiks;

4.2. akta veids;

4.3. akta nosaukums;

4.4. akta numurs;

4.5. pieņemto būvdarbu saraksts (pozīciju izvēle no būvdarbu sadaļas);

4.6. piezīmes par autoruzraugu vai būvuzraugu norādījumu izpildi;

4.7. pielikumi (datnes).

5. Avārijas un nelaimes gadījumi:

5.1. notikuma datums un laiks;

5.2. notikuma apraksts;

5.3. pielikumi (pamatojuma dokumenti).

6. Saņemto materiālu un būvizstrādājumu testēšanas dati:

6.1. materiāls;

6.2. materiāla ņemšanas datums;

6.3. pārbaudes nosaukums un apraksts;

6.4. laboratorija;

6.5. materiāla testēšanas pārskats:

6.5.1. saistītais materiāla ņemšanas ieraksts;

6.5.2. pārskata datums;

6.5.3. pārskata numurs;

6.5.4. pielikumi (pamatojuma dokumenti).

7. Būvdarbu kvalitātes pārbaudes dati:

7.1. būvdarbs;

7.2. parauga ņemšanas datums;

7.3. pārbaudes nosaukums un apraksts;

7.4. laboratorija;

7.5. kvalitātes pārskats:

7.5.1. būvdarbs;

7.5.2. saistītais parauga ņemšanas ieraksts;

7.5.3. pārskata datums;

7.5.4. pārskata numurs;

7.5.5. pielikumi (pamatojuma dokumenti).

8. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

8.1. darbība ar būvniecības atkritumiem (deklarēti, nodoti apsaimniekotājam, izmantoti rekultivācijā vai reģenerēti);

8.2. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

8 3.  būvniecības atkritumu apjoms;

8.4. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).