Ministru kabineta noteikumi Nr. 255

Rīgā 2026. gada 12. maijā (prot. Nr. 27 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 254 "Noteikumi par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju 4.1.1.2.i. "Atbalsts slimnīcu infrastruktūrai vai aprīkojumam""

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
19.3 panta pirmo un otro daļu

- Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 254 "Noteikumi par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju 4.1.1.2.i. "Atbalsts slimnīcu infrastruktūrai vai aprīkojumam"" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 78. nr.; 2025, 16., 240. nr.) šādus grozījumus:

  - 1. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

    - "16. Investīcijas ietvaros kopējais attiecināmais finansējums ir 182 319 152 euro (finansējums no ietaupījuma – 1 272 113 euro), tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums – 150 676 985 euro (finansējums no Atveseļošanas fonda finansējuma ietaupījuma – 1 054 980 euro) un valsts budžeta finansējums PVN segšanai – ne vairāk kā 31 642 167 euro (finansējums no ietaupījuma – 217 133 euro) (tai skaitā saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu noteiktais privātais finansējums, par kuru samazināts valsts budžeta finansējums)."

  - 2. Izteikt 49.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "49.1. pirmās un otrās kārtas finansējuma saņēmējs izdevumus var veikt līdz 2026. gada 30. jūnijam, trešās kārtas finansējuma saņēmējs – līdz 2026. gada 11. decembrim. Izņēmuma gadījumos pirmās un otrās kārtas finansējuma saņēmējs, saskaņojot ar nozares ministriju un līgumslēdzēju, izdevumu veikšanas termiņu var pagarināt līdz 2026. gada 15. augustam. Par izņēmuma gadījumiem šo noteikumu izpratnē uzskatāmi šādi apstākļi, ja tie apdraud projekta mērķu sasniegšanu:

    - 49.1.1. būvdarbu vai iepirkuma procedūru kavēšanās, kas radusies nepārvaramas varas vai trešo personu rīcības dēļ, tostarp piegādes ķēžu traucējumu, būvdarbu līgumu izpildes aizkavēšanās vai projektu saskaņošanas kavējumu dēļ;

    - 49.1.2. citi objektīvi un dokumentēti apstākļi, kas nav atkarīgi no finansējuma saņēmēja;".

  - 3. Izteikt 49.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "49.2. pirmās un otrās kārtas finansējuma saņēmējs noslēguma maksājumu pieprasījumu iesniedz līdz 2026. gada 15. jūlijam, trešās kārtas finansējuma saņēmējs – līdz 2026. gada 30. novembrim. Izņēmuma gadījumos pirmās un otrās kārtas finansējuma saņēmējs, saskaņojot ar nozares ministriju un līgumslēdzēju, maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņu var pagarināt līdz 2026. gada 15. augustam;".

  - 4. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

| Ministru prezidente, aizsardzības ministra pienākumu izpildītāja | (paraksts*) | E. Siliņa |
| --- | --- | --- |
| Veselības ministrs | (paraksts*) | H. Abu Meri |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu