2. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_RIK_DATUMS_GEN»

rīkojumam Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma "Pētniecības datu repozitorijs DataverseLV un datu kuratoru programma" attīstības plāns

1. Centralizētā funkcija vai koplietošanas pakalpojums (turpmāk – pakalpojums)

Pētniecības datu repozitorijs DataverseLV un datu kuratoru programma – tehniskais risinājums, kurš nodrošina pētniecības datu, to aprakstošo metadatu kopīgošanu, atrodamību un pieejamību. Projektā paredzēts izveidot pētniecības datu repozitoriju DataverseLV, ar kuru iespējams deponēt, uzglabāt un iegūt atkārtotai izmantošanai pētniecības datus, kas sagatavoti un pilnvērtīgi anotēti atbilstoši starptautiskajiem metadatu standartiem un FAIR datu principiem (findable, accessible, interoperable, reusable) – dati ir atrodami, pieejami, sadarbspējīgi un atkārtoti izmantojami. DataverseLV platformā uzglabātos datus varēs atkārtoti izmantot gan zinātniskās institūcijas, gan valsts institūcijas, gan arī privātā sektora uzņēmumi. Pētniecības datu repozitorija izveidē tiks ievēroti un iestrādāti datu pārvaldības nosacījumi. Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv) tiks publicēta aprakstoša datu kopa par DataverseLV repozitorijā publicētajām pētniecības datu kolekcijām un to metadatiem. Atļaujošais nosacījums ir atbilstoši kvalificēta datu kuratoru tīkla izveide un nodrošināšana efektīvai datu pārvaldības uzdevumu izpildei. Projektā īstenojamā datu kuratoru programma ir priekšnosacījums FAIR datu pārvaldības principu ieviešanai, dalībai Eiropas Atvērtās zinātnes mākonī (EOSC) un dalībai starptautiskajos Eiropas datu procesos un norisēs. Programma sekmēs Eiropas un Latvijas stratēģisko autonomiju pētniecības datu pārvaldības jomā. Programmas mērķis ir attīstīt īpaši datu pārvaldības jautājumos apmācītu personālu. Datu kuratoru programma paredz plašu aktivitāšu kopu, kuras saistītas gan ar programmas īstenošanas plānošanu un pārvaldību, gan praktisku īstenošanu, gan kompetences un zināšanu difūziju pētniecības un attīstības sistēmā

2. Pakalpojuma sniedzējs

Biedrība "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs", reģ. Nr. 40008314266 (turpmāk – biedrība). Partneri: Latvijas Universitāte, reģ. Nr. 90000076669 (turpmāk – LU), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, reģ. Nr. 90000041898 (turpmāk – LBTU), Rīgas Stradiņa universitāte, reģ. Nr. 90000013771 (turpmāk – RSU), Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977 (turpmāk – RTU)

3. Pakalpojuma rādītāji (pakalpojuma līmeņa vienošanās (SLA) līmeņi)

Programmas ietvaros ir paredzēts sagatavot vismaz 20 datu pārvaldības speciālistus – datu kuratorus, kuri aptvers zinātnes jomas, kas interesē konsorcijā pārstāvētās iestādes. Latvijas zinātniskās institūcijas un augstākās izglītības iestādes pakalpojumiem varēs pieteikties, aizpildot un iesniedzot pieteikuma veidlapu. Pieteikuma veidlapa, pakalpojuma apraksts, saņemšanas kārtība un ar programmu saistītā informācija tiks publicēta biedrības mājaslapā internetā. Pakalpojumi ietver gan zinātnisko datu izvietošanu biedrības nodrošinātā koplietošanas IKT risinājumā, gan datu pārvaldības speciālistu konsultācijas. Pakalpojuma pieejamība ir paredzēta 98 % apmērā, paredzot, ka sistēma var nestrādāt vidēji līdz 30 minūtēm dienā, gada griezumā – 7 dienas 5 stundas. Tādējādi sistēmas uzturētājiem ir pieejamas 7 dienas, kuru laikā ir iespējams veikt IKT infrastruktūras modernizēšanas un uzturēšanas darbus

4. Pakalpojuma saņēmēju loks

Pakalpojums paredzēts biedrības pārstāvēto, kā arī projektā iesaistīto institūciju zinātniskajam un akadēmiskajam personālam un maģistrantūrā un doktorantūrā studējošajiem, arī citiem studējošajiem un citām institūcijām, kuras piedalās formālajā augstākās izglītības iegūšanas procesā ar nolūku panākt personāla daudzuma un kvalifikācijas pieaugumu, kā arī – atbilstoši programmas nosacījumiem – zinātniskajām institūcijām un citām zinātnes un tehnoloģiju attīstībā iesaistītajām organizācijām

5. IKT risinājums, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojums tiks nodrošināts, izmantojot Dataverse tehnisko risinājumu. Dataverse ir atvērtā pirmkoda lietojumprogramma, kas paredzēta pētniecības datu izplatīšanai, uzglabāšanai, citēšanai, izpētei un analīzei. Tā iespējo un atvieglo datu izplatīšanu gan datu autoriem, gan to lietotājiem. Pētnieki, akadēmiskie žurnāli, datu autori, izdevēji, datu izplatītāji un viņu piederības institūcijas iegūst redzamību un citējamību. Dataverse repozitorijs ir lietojumprogrammas instalācija, kurā izmitina vairākus virtuālos arhīvus, kurus sauc par Dataverse kolekcijām. Katra Dataverse kolekcija satur datu kopas, un katra datu kopa satur aprakstošus metadatus un datu datnes, tostarp dokumentāciju un kodu, kas ir pievienota datiem. Dataverse kolekcijas var tikt pakārtotas citām Dataverse kolekcijām

6. Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas tiesiskais regulējums un pakalpojuma ieviešanas stratēģija

Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas tiesiskais regulējums balstīts uz: - Zinātniskās darbības likuma 9. pantu; - Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2019. gada 20. jūnija Direktīvu 2019/1024 par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu; - šobrīd izskatīšanā esošo priekšlikumu Eiropas Savienības regulai par Eiropas veselības datu telpu (COM(2022) 197) un Personas datu otrreizējas izmantošanas likumu – šis regulējums būs jāņem vērā, izstrādājot un ieviešot pakalpojumu. Pakalpojuma ieviešanas stratēģija balstīta uz šādiem dokumentiem: - Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (4.4.12. rīcības virziens); - informatīvais ziņojums "Latvijas atvērto datu stratēģija"; - informatīvais ziņojums "Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.–2027. gadam". Pakalpojuma ieviešanas stratēģija paredz noteikt katram konsorcija dalībniekam pieejamo datu kuratoru skaitu/laika resursu proporcionāli dalībnieka zinātnes bāzes finansējuma apjomam un atsevišķu datu pakalpojuma nodrošināšanai pārējiem tā saņēmējiem. Pakalpojuma ieviešana tiks realizēta vairākos posmos, kur katrs posms sastāv no posmā īstenojamās aktivitātes mērķa definēšanas, mērķa sasniegšanai nepieciešamo resursu noteikšanas, īstenošanas fāzes un dokumentēšanas un rezultātu fiksēšanas fāzes. Finanšu izlietojuma atskaites sniegs katrs konsorcija dalībnieks atsevišķi, savukārt konsolidētos pārskatus iesniegs biedrība

7. Pakalpojuma finansēšanas pieeja

Pakalpojuma uzturēšanas izmaksas veido: - ikmēneša IKT infrastruktūras resursu izmaksas – skaitļošanas resursi, datu krātuves, rezerves kopijas; - ikmēneša IKT infrastruktūras uzturēšana un darbības nodrošināšana – darbaspēka un ārpakalpojumu izmaksas; - izmaksas projekta pēcuzraudzībai un monitorēšanai; - ikmēneša datu kuratoru tīkla uzturēšanas atlīdzības izmaksas

8. Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai vai izvēršanai nepieciešamā papildu valsts budžeta finansējuma apmērs un tā pamatojums, ņemot vērā arī ieguvumus un izmaksas

Pakalpojuma uzturēšana sastāv no šādām būtiskākajām aktivitātēm un izmaksām: - ikmēneša IKT infrastruktūras resursu izmaksas, kas ietver skaitļošanas resursus (serveri), datu krātuves, rezerves kopijas, – aptuvens izmaksu aprēķins veidots komerciālam mākoņa risinājumam ar 200 TB kopīgu redundantu datu krātuvi un pieciem LINUX lietojuma serveriem un veido 8900,00 euro mēnesī jeb 106 800,00 euro gadā. Projekta uzsākšanas brīdī izmaksas paredzētas mazākā apjomā atbilstoši faktiskajai noslodzei un uzglabājamo datu apjomam; - ikmēneša IKT infrastruktūras uzturēšana un darbības nodrošināšana – darbaspēka/ārpakalpojuma izmaksas, kas nodrošina IKT risinājuma ikdienas darbību un drošības atjauninājumu ieviešanu un veido indikatīvi 6600 euro mēnesī jeb 79 200 euro gadā. Minēto izmaksu sadalījums – ārpakalpojums 50 000 euro, atlīdzība 29 000 euro; - projekta pēcuzraudzības un monitorēšanas izmaksas – 54 076 euro gadā; - ikmēneša datu kuratoru tīkla uzturēšanas izmaksas indikatīvi ir 82 260 euro atlīdzībai un 8200 euro darba vietas uzturēšanai, apmācībai, informatīvajiem pasākumiem, komandējumiem (vietējie, ārzemju) un pieredzes apmaiņai un veido 1 085 520 euro gadā. Kopējās uzturēšanas un darbības uzturēšanas izmaksas veido 1 325 596 euro gadā (t. sk. PVN). Lai nodrošinātu projektā paredzēto ilgtspējīgo risinājumu darbību pēc projekta termiņa beigām, sākot ar 2026. gada jūniju, ir plānojamas izstrādāto risinājumu uzturēšanas izmaksas. Plānotās uzturēšanas (turpmākās sistēmu darbināšanas) izmaksas indikatīvi ir 1 325 596 euro gadā (t. sk. PVN), no tiem 240 076 euro paredzēti IKT infrastruktūras (mākoņpakalpojums), IKT infrastruktūras uzturēšanas/apkalpošanas un projekta pēcuzraudzības un monitoringa nodrošināšanai un 1 085 520 euro ir finansējums 20 datu kuratoriem. Jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu finansējuma palielinājumu Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā, izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Lietotie saīsinājumi:

SLA – pakalpojuma līmeņa vienošanās (angl. – Service Level Agreement)

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Saskaņā ar informatīvajā ziņojumā "Par valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu" (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija sēdē (prot. Nr. 30 29. §)) definētajām centralizēto funkciju un IKT koplietošanas pakalpojumu finansēšanas pieejām.

Aizpilda, ja 7. punktā norādītā izvēlētā finansēšanas pieeja paredz, ka pakalpojuma uzturēšanu pakalpojuma sniedzējs nevar nodrošināt atbilstoši esošajiem budžeta līdzekļiem un ir nepieciešama finansējuma pārdale no pakalpojuma izmantotājiem (citām valsts budžeta iestādēm) vai ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, kas tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.