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1. pielikums 
Ministru kabineta 
2026. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 604

"1. pielikums 
Ministru kabineta 
2022. gada 14. jūlija 
noteikumiem Nr. 435 

Atveseļošanas fonda plāna 2.1. reformu un investīciju virziena mērķi, kuros pienesumu sniedz projekti

	Investīcija
	Mērķis
	Mērķa apraksts, sasniegšanu apliecinot atbilstoši pārbaudes mehānismam
	Mērķa
vērtība
	Sasniegšanas termiņš
	Statuss

	2.1.1.1.i.
	29
	Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu attīstības aktivitāšu apraksti
	11
	2023. gada 30. septembris
	Pabeigts 

	2.1.2.1.i.
	32
	Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai
	15
	2023. gada 31. marts
	Pabeigts 

	2.1.2.1.i.
	33
	Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām
	15
	2023. gada 30. septembris
	Pabeigts

	2.1.2.2.i.
	36
	Valsts pārvaldes informācijas sistēmas, kas izmitinātas nacionālajā federētajā mākonī
	10
	2026. gada 31. augusts
	Pabeigts 
Projekti, kuros tiek turpinātas aktivitātes, kas neietekmē sasniegto projekta mērķa rādītāju: 
1. [bookmark: _Hlk85799132]Iekšlietu digitālā centra projekts Nr. 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/002 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros"
2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts Nr. 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/001 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros"
3. Zemkopības ministrijas projekts Nr. 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/003 "Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros"
4. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" projekts Nr. 2.1.2.2.i.0/2/24/I/CFLA/001 "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros"

	2.1.1.1.i.
	30
	IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (tai skaitā sistēmām) 
 
	11
	2026. gada 31. augusts
	Mērķa sasniegšana tiks ziņota, tiklīdz norādītā vērtība tiks sasniegta, bet ne vēlāk kā 31.08.2026. 
Projekti, kuros pēc 2026. gada 31. maija tiks īstenotas aktivitātes, kas neietekmē projekta mērķa rādītāja sasniegšanu: 
1. Iekšlietu digitālā centra projekts Nr. 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 "Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai" 
2. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas projekts Nr. 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/010 "Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldība"

	2.1.2.1.i.
	34
	Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits  

	15
	 2026. gada 31. augusts
	Mērķa sasniegšana tiks ziņota, tiklīdz norādītā vērtība tiks sasniegta, bet ne vēlāk kā 31.08.2026. 
Projekti, kuros pēc 2026. gada 31. maija tiks īstenotas aktivitātes, kas neietekmē mērķa rādītāja sasniegšanu: 
1. Valsts kancelejas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana"
2. Tiesu administrācijas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms"
3. Valsts digitālās attīstības aģentūras projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 "Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija" 
4. Valsts digitālās attīstības aģentūras projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai"
5. Valsts kancelejas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 "Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana"
6. Valsts administrācijas skolas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 "Mācīšanās un attīstības sistēma"
7. Valsts kases projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana"
8. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/24/I/VARAM/012 "Koplietošanas platforma lielapjoma informācijas izguvei un analīzei"
9. Iekšlietu digitālā centra projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 "Vienotās kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija" 
10. Valsts digitālās attīstības aģentūras projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 "Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts"
11. Valsts digitālās attīstības aģentūras projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide"
12. Izglītības un zinātnes ministrijas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 "Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotā arhitektūra un pieteikumu izglītības iestādēs vadības risinājums" 
13. Izglītības un zinātnes ministrijas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 "Izglītību apliecinošo dokumentu reģistrs"
14. Labklājības ministrijas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" 

	 
	39
	Nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas centralizētajās datu pārvaldības un izplatīšanas platformās, tai skaitā kontrolētās izplatīšanas platformās, ģeoportālā vai atvērto datu portālā

	10
	2026. gada 31. augusts
	Mērķa sasniegšana tiks ziņota, tiklīdz norādītā vērtība tiks sasniegta, bet ne vēlāk kā 31.08.2026.
Projekti, kuros pēc 2026. gada 31. maija tiks īstenotas aktivitātes, kas neietekmē mērķa rādītāja sasniegšanu: 
1. Nacionālā veselības dienesta projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/003 "Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana"
2. Valsts digitālās attīstības aģentūras projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 "Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai"
3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide"
4. Rīgas brīvostas pārvaldes projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi" 
5. Valsts vides dienesta projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 "VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu"
6. Uzņēmumu reģistra projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 "Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija""n piekļuves nodrošināšanai 1/23/I/VARAM/008  
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