Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" īstenošanas termiņa pagarinājumu"

- 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

- 2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2026. gada 31. jūlijam.

- 3. Iekšlietu ministrijai saskaņā ar vienošanos par šā protokollēmuma 2. punktā minētā investīciju projekta īstenošanu sagatavot un iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā priekšlikumus vienošanās grozījumiem atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem norādījumiem viena mēneša laikā no šā informatīvā ziņojuma izskatīšanas.