1.3.1.3. pasākuma “IKT risinājumu un pakalpojumu kiberdrošības paaugstināšana”  projekta pase

| Projekta īstenotājs |  | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Centrs) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekta nosaukums |  | Kiberdraudu samazināšana iekšlietu nozarē |  |
| Finansējums (euro) |  | 18 213 695, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 15 481 641, euro un nacionālais finansējums - 2 732 054 euro |  |
| Projekta mērķis un risināmā problēma (līdz 1000 rakstu zīmēm) |  |  |  |
| Projekta mērķis ir novērst un samazināt kiberdraudus iekšlietu nozares kritiskajā infrastruktūrā – datu pārraides tīklos, sakaru sistēmās un datortehnikas gala iekārtās, vienlaicīgi pilnveidojot noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinātu digitālās drošības riskus. Nacionālās drošības koncepcijā (apstiprināta Saeimā 2023. gada 28. septembrī) ir aplūkoti draudi, kas tieši un pastarpināti ietekmē Latvijas nacionālo drošību. Draudi nacionālajai drošībai ir saistīti ar situācijas attīstību starptautiskajā drošības vidē. Pēdējos gados Latvijas kibertelpā būtiski pieaudzis skaits kiberincidentiem, kas vērsti pret valsts un pašvaldību institūcijām, informācijas tehnoloģiju kritisko infrastruktūru. Infrastruktūras drošību tiešā veidā ietekmē uzticamu un ražotāja atbalstītu iekārtu un programmatūras izmantošana. Datoru operētājsistēmu, datu uzglabāšanas sakaru un tīkla iekārtu drošības ievainojamību dēļ radušos drošības incidentu rezultātā nodarītie zaudējumi apstrādājamās informācijas integritātei, pieejamībai vai konfidencialitātei var būt neatgriezeniski. |  |  |  |
| Galvenās projekta darbības un ieguvumi (līdz 1000 rakstu zīmēm) |  |  |  |
| 1. Radiosakaru drošības uzlabojumi. Darbības ietvaros, pēc nepieciešamības piesaistot kompetentu ārpakalpojumu, paredzēts: - nomainīt novecojušās XTS un XTL tipa radiostacijas, kuras neatbalsta TDMA tehnoloģiju, daļai no tām ir kritiska ievainojamība; - nodrošināt datu šifrēšanu esošajām radiostacijām, veikt saistītos radiosakaru tīkla uzlabojumus; - uzsākt priekšnosacījumu izveidi trauksmes sirēnu vadībai caur radiosakaru tīklu (kā alternatīvu sakaru kanālu). 2. Drošas datorizētās darba vietas. Darbības ietvaros, pēc nepieciešamības piesaistot kompetentu ārpakalpojumu, plānots: - veikt datorizēto darba vietu modernizāciju, atsakoties no novecojušas datortehnikas, kas neatbalsta Windows 11 operētājsistēmu; - veikt drošības prasībām atbilstoša darbstaciju pārvaldības risinājuma (SCCM un AD) konfigurācijas un aizsardzības stiprināšanas (hardening) konfigurācijas plānošanu, veikt tā izvēršanu fokusējoties uz noturību pret kiberincidentiem; - veikt ar b) punktā minēto risinājumu pārvaldāmo datoru operētājsistēmu pārinstalēšanas plāna sagatavošanu, datu migrācijas plāna sagatavošanu, kā arī veikt pārinstalēšanu uz jaunāko pieejamo operētājsistēmu Windows un datu pārnešanu, izslēdzot pastāvīgā apdraudējuma ietekmes riskus; - modernizēt telefonijas sistēmas, atsakoties no novecojušiem nedrošiem fiksēto sakaru risinājumiem; - pilnveidot kiberdrošības pārvaldību reglamentējošo iekšējo dokumentāciju atbilstoši Nacionālā kiberdrošības likuma un saistīto ārējo normatīvo aktu prasībām. 3. Iekšlietu nozares kritiskās IKT infrastruktūras noturība. Darbības ietvaros, pēc nepieciešamības piesaistot kompetentu ārpakalpojumu, plānots: - veikt novecojušu, ražotāja neatbalstītu datu pārraides tīkla un datu centru infrastruktūras iekārtu nomaiņu, neatbalstītas programmatūras modernizāciju; - atbilstoši kiberdrošības minimālajām prasībām izstrādāt centrālās IKT infrastruktūras darbības nepārtrauktības dokumentāciju. 4. Informācijas sistēmu noturība. Darbības ietvaros, piesaistot kompetentu ārpakalpojumu, plānots: - uzlabot novecojušas un ilgstoši neattīstītas programmatūras (legacy) pieteikšanās risinājumu drošības līmeni; - pieslēgt papildu sistēmas pie mākslīgā intelekta tehnoloģijās balstīta auditācijas pierakstu analīzes risinājuma, efektīvākai incidentu noteikšanai; - pilnveidot autentifikācijas un autorizācijas programmatūras komponentes maksimizējot 2FA izmantošanas iespējas. |  |  |  |
| Sasniedzamie rezultāti |  |  |  |
| Projekta sasniedzamie rezultāti | Rezultāta rādītāja mērījums (iekļaujot norādi par to, kas un kā tiek mērīts) | Vērtība (esošā un plānotā) | Sasniegšanas laiks (gads) |
| - Veikti uzlabojumi radiostacijās | Gab. (radiostacijas) | 1200 / 5000 | 2027 |
| - Datorizētu darba vietu pastiprināta aizsardzība | Gab. (datorizēta darba vieta) | 0 / 8500 | 2029 |
| - Veikti drošības uzlabojumi centrālajā IKT infrastruktūrā | Komplekts (IKT infrastruktūras uzlabojumu kopums) | 0 / 1 | 2029 |
| - Informācijas sistēmu noturība | Gab. (pilnveidota programmatūra) | 0/3 | 2027 |
| IKT risinājumu uzskaitījums (iznākuma rādītāji) |  |  |  |
| - Radiostaciju risinājums - Datorizētu darba vietu risinājums - Centrālās IKT infrastruktūras risinājums - Programmatūra |  |  |  |
| Indikatīvie sadarbības partneri (ja attiecināms) |  |  |  |
| nav attiecināms |  |  |  |
| Cita būtiska informācija (tajā skaitā, informācija par projekta rezultātu uzturēšanu) Uzturēšanas izdevumi |  |  |  |
| Pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, sākot ar 2030.gadu un turpmāk ik gadu nepieciešams šāds uzturēšanas līdzekļu nodrošinājums: IKT risinājumu uzturēšanai: Radiosakaru ierīču, to risinājumu, datorizēto darba vietu, kritiskās IKT infrastruktūras nepieciešamā kiberdrošības līmeņa un informācijas sistēmu noturības uzturēšanai nepieciešams papildu 2 699 487 eiro ik gadu, kas nav projekta īstenotāja rīcībā, tāpēc tiks pieprasīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pamatojums IKT risinājumu uzturēšanai. Lai uzturētu projekta ietvaros sasniegto drošības līmeni, jāspēj segt ikgadēji un pastāvīgi izdevumi, kas saitīti ar: - Radiosakaru sistēmai finansējums (2022.-2026.) Centra budžeta bāzē uzturēšanai (ražotāja atbalstam) ir 844 459 EUR/gadā, kas neietver sistēmas atjaunošanu uz jaunāku versiju. Neveicot sistēmas atjaunošanu uz jaunāku versiju, ražotājs faktiski pārtrauc radiosakaru sistēmas uzturēšanu. 2022.gadā uz prioritārā pasākuma pieteikuma pamata no budžeta līdzekļiem Centram tika piešķirts finansējums radiosakaru sistēmas versijas jaunināšanai 2 534 497,46 EUR apmērā. Projekta ietvaros tiks veikta radiosakaru gala iekārtu šifrēšanas risinājumu ieviešana, kas arī sadārdzinās uzturēšanu. Provizoriskā cena radiosakaru sistēmas uzturēšanai, kas ietver arī radiosakaru sistēmas versijas uzlabojumus (upgrade), sastādīs 1 624 646 EUR/gadā (ik gadu palielinoties gada inflācijas apjomā), līdz ar to Centra budžetā iztrūks 780 187 EUR/gadā radiosakaru sistēmas uzturēšanai un sistēmas drošas darbības nodrošināšanai ilgtermiņā. - Iekšlietu nozares vajadzībām Centrs uztur 8500 datorizētās darba vietas. Centra budžetā līdzekļi iekšlietu resora darbinieku gala iekārtu vajadzībām kapitālajiem ieguldījumiem ir pieejami un plānoti tikai programmatūras iegādei 430 000 EUR apjomā, kā arī 100 000 EUR biroja tehnikas atjaunošanai. Šī projekta ietvaros tiks radītas drošas darba vietas un šo darba vietu turpmākai uzturēšanai un drošībai nepieciešams pastāvīgi nodrošināt licenču (Windows E3) nomu. Windows E3 licenču abonēšanai nepieciešamais finansējums ir 148 EUR/gadā x 8500 = 1 258 000 EUR/gadā. - Projekta ietvaros drošas infrastruktūras un kapacitātes paplašināšanai iegādāto resursu - komutatoru, tīkla drošības iekārtu, sakaru iekārtu un datu uzglabāšanas risinājumu uzturēšanai nepieciešamais finansējums ir vismaz 520 000 EUR/gadā. - Informācijas sistēmu noturība. Nepārtraukti augot prasībām pēc papildu funkcionalitātes, lietojamības un apstrādājamo datu apjomam informācijas sistēmās, ko nespēj nodrošināt līdz šim ilgstoši izmantotās tehnoloģiskās platformas, tika uzsākta mērķtiecīga sistēmu funkcionalitātes izstrāde izmantojot modernus programmatūras risinājumus. Vienlaicīgi vecajās programmatūras platformās investīcijas tika pārtrauktas, bet platformas turpināja darbu, līdz ar ko ir radušās drošības nepilnības, kuras nevar ignorēt. Nepilnības ir novēršamas ar auditācijas pierakstu analītikas risinājumu pieslēgšanu/pielāgošanu un licenču abonēšanu 36 300 EUR/gadā, autentifikācijas un autorizācijas mehānismu uzlabošanu un tālāku uzturēšanu, provizoriski 20 000 EUR/gadā. - Lai nodrošinātu projekta ietvarā radītās infrastruktūras drošību un nepārtrauktu darbību apdraudējumu, krīžu vai ārkārtas situāciju gadījumā, ir būtiski piesaistīt ārpakalpojumu, kurš būs atbildīgs par darbības nepārtrauktības plānošanu, uzturēs projekta ietvarā radītās infrastruktūras darbības nepārtrauktības plānu, nodrošinās šī plāna regulāru aktualizēšanu, ņemot vērā mainīgos riskus un apdraudējumus, organizēs un vadīs izstrādātā plāna testēšanu, lai pārliecinātos par tā efektivitāti reālās situācijās. (Atbilstoši Nacionālā kiberdrošības likuma un saistīto ārējo normatīvo aktu prasībām). Nepieciešamais ārpakalpojuma uzturēšanas finansējums ir 85 000 EUR/gadā. Centram nav pieejami budžeta līdzekļi, lai uzturētu rezultātus, kas sasniegti iepriekš minētajās aktivitātēs. Projekta ietvaros sniegtais atbalsts tiks izmantots finansējuma saņēmēja valsts deleģēto funkciju izpildei, neveicot saimniecisko darbību. Atbalsts tam nav kvalificējams kā atbalsts saimnieciskai darbībai, un attiecīgi projekts nav jāvērtē atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām komercdarbības atbalstu raksturojošām pazīmēm. |  |  |  |
| Informācijas sagatavotājs |  |  |  |
| Matīss Baltalksnis, Diāna Andžāne |  |  |  |
| Norāde, uz kuriem IKT risinājumiem attiecināmas MK 04.07.2023. noteikumu Nr.368 prasības (aizpilda VARAM) |  |  |  |
| N/A |  |  |  |

CERT.LV - 2024.gads Latvijas kibertelpā

Uzskaitāmi tieši uz kiberdrošības paaugstināšanu vērsto darbību rādītāji, vienlaicīgi ņemot vērā, ka gala iekārtu un licenču iegādes pamatotība un samērīgums ERAF 1.3.1.3. pasākuma mērķu sasniegšanai tiks atsevišķi vērtēts.

Atbilstoši Ministru kabineta ERAF 1.3.1.3. pasākuma noteikumu projekta (25-TA-641)10.punktam – Pasākums sasniedz šādu nacionālo iznākuma rādītāju – nodrošināta vismaz septiņu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu kiberdrošības paaugstināšana