Ministru kabineta rīkojums Nr. 455

Rīgā 2023. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36 59. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojumā Nr. 522 "Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai"

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojumā Nr. 522 "Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 205. nr.; 2022, 47. nr.) šādus grozījumus:

- 1. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

- "1.1. izdevumus 3 979 733  euro apmērā, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 003 0113) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas pielāgošanu Rakstniecības un mūzikas muzeja vajadzībām, segt no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu resursiem un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā iekļaut tos nomas maksā;".

- 2. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

- "1.2. nodrošināt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 003 0113) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšanu līdz 2024. gada 30. jūnijam, nosakot, ka plānotais nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 003 0113) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas līguma sākuma termiņš ir 2024. gada 1. jūlijs;".

- 3.  Svītrot 1.5. apakšpunktu.

- 4.  Papildināt rīkojumu ar 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

- "1.6. pirms iepirkuma līguma noslēgšanas sagatavot un iesniegt Kultūras ministrijā detalizētu informāciju par labiekārtojumu un ekspozīcijas saturu un provizoriski nepieciešamo finansējumu 2024. gadā labiekārtojumu un ekspozīcijas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"."

- 5. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

- "2. Paredzēt Kultūras ministrijas budžetā finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam:

- 2.1. ilgtermiņa saistībām nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 003 0113) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas un papildu maksājumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 182 414 euro apmērā, no 2025. gada līdz 2026. gadam (ieskaitot) 364 827 euro apmērā, bet no 2027. gada līdz 2044. gadam katru gadu 570  074 euro apmērā;

- 2.2. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 003 0113) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas pārbūves sadārdzinājuma izdevumu segšanai, lai to pielāgotu Rakstniecības un mūzikas muzeja vajadzībām, valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2022. gadā  957 625  euro apmērā."

- 6. Svītrot 4. punktu.

| Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs | (paraksts*) | A. K. Kariņš |
| --- | --- | --- |
| Finanšu ministrs | (paraksts**) | A. Ašeradens |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

** Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku