Investīcijas 2.1.2.1.i. nolūka “Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija” investīcijas virziena “Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija”

IEVIEŠANAS PLĀNS

- Investīciju virziena vajadzība un atbilstība  pamatnostādnēm un nacionālās nozīmes plāniem.

Programmas “Pašvaldību koplietošanas platformu programma” mērķis: attīstīt un ieviest koplietošanas platformas pašvaldību pārvaldes un atbalsta funkciju nodrošināšanai, kas atbilst investīciju virziena “Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija” ietvaros izstrādājamo projektu mērķiem: izveidot vienotu pašvaldību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) platformu, pašvaldību pamatdarbības procesu un pakalpojumu modernizācijai, atbalsta procesu centralizācijai un izveidot vienotu pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldības digitālo platformu.

Investīciju virziena ietvaros plānotās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir atbilstoši sekojošām pamatnostādnēm un nacionālās nozīmes plāniem:

  - Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam minētiem rīcības virzieniem un to mērķiem:

Rīcības virziena 4.4.9. "Moderna un atvērta valsts pārvalde" apakšvirziena “Valsts pārvaldes pakalpojumu digitālā transformācija - daudzkanālu piegāde”, Rīcības virziena 4.4.10. “Racionāls valsts pārvaldes tehnoloģiju atbalsts” apakšvirziena: Infrastruktūra un Rīcības virziena ietvara mērķiem, jo  investīciju virziena darbību ietvaros ir plānoti pašvaldību pakalpojumu pilnveides un izveides pasākumi, izveidojot vienotu platformas risinājumu un vienotus e-pakalpojumus pašvaldību vajadzībām, kā arī pilnveidojot lietotāju tiesību pārvaldības risinājumu un centralizēti izmitināmu koplietošanas platformas infrastruktūru, izmantojot mūsdienīgu - modulāru, sadarbspējīgu un atvērtu IS arhitektūru, kas darbojas daudzlietotāju režīmā un kas ir videi draudzīga un efektīvi izmanto skaitļošanas resursus. Veidojot vienotu pašvaldību mēroga pakalpojumu daudzkanālu piegādes shēmu, kurā noteikti vienoti pakalpojuma sniedzēja un saņēmēja mijiedarbības principi un izveidoti koplietošanas organizatoriskie un tehnoloģiskie risinājumi efektīvai, lietotājorientētai, iekļaujošai un pieejamai (t.sk. teritoriāli) pašvaldību klientu apkalpošanai elektroniskajā vidē. Centralizēto valsts pārvaldes platformu attīstīšana un centralizētu pakalpojumu nodrošināšana, kas nodrošinās oficiālu saziņu no papīra formāta uz digitāla izmatojot e-pakalpojumus ir arī 4.1.3. Rīcības virziena “Pakalpojumu un sistēmu veidošana, pakalpojumu sniegšana” mērķis. Vienlaikus izstrādājot vienotu koplietošanas platformu pašvaldībām, tiktu veikta vienotu IKT produktu iegāde un tiem tiktu izvēlēti vienoti risinājumi arī attiecībā uz drošības aspektiem jau projektēšanas un izstrādes stadijas sākumā un izstrādāta vienota drošības prasību ievērošanas pieeja un atbilstošas sistēmas pārbaudes, kas atbilst nepieciešamajām darbībām 4.2.1. Rīcības “Digitālās drošības politika" virzienam. Tādējādi arī paaugstinot noturību pret draudiem kibervidē.  Investīciju virziena darbību ietvars un rezultāti saistīti arī  ar 4.4.2. Rīcības virziena “Datu pārvaldība, atvēršana un analīze” apakšvirzienu 4.4.2.3. “Nacionālās datu pārvaldības platformas”, jo tiks veidotas integrācijas atkārtotu datu apmaiņai, piemēram, ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā (turpmāk - DAGR), un vispārpieejamā informācija publicēta Atvērto datu portālā.

4.4.2. Rīcības virziena “Datu pārvaldība, atvēršana un analīze” apakšvirzienu 4.4.2.1. “Datu pārvaldības ietvars”, jo valsts pārvaldes spēja pilnvērtīgu funkcionēt, t.sk., veidot politiku un sniegt valsts pakalpojumus, mijiedarbojoties ar fizisko realitāti vien pastiprināti - balstoties uz pārvaldāmo jomu, fiziskās infrastruktūras, resursu, personu, mantisko vērtību, norišu un parādību "digitālajiem dvīņiem":

- ieviest vienotu datu pārvaldības modeli (mehānismu), ko iestādes pārņem savos iekšējos datu pārvaldības procesos un saskaņā ar kuriem tiek nodrošināta savstarpēja datu apmaiņa, savietojamība un kvalitāte, kas sakņojas Eiropas vērtībās un tiesību normās, t.sk. izvērtējot nepieciešamību iestādēs (vai noteikta veida iestādēs) noteikt datu pārvaldnieka lomu;

- nodrošināt tiesisko ietvaru vienotai valsts pārvaldes datu pārvaldībai;

- stimulējot uz kvalitatīviem datiem balstītu lēmumu pieņemšanu valsts politikas plānošanā un ieviešanā;

- veicinot publiskā sektora pamatdarbības digitālo transformāciju;

- izveidots un ieviests datu pārvaldības modelis valsts pārvaldē;

- valsts IKT konceptuālā arhitektūra papildināta, iekļaujot tajā aktualizētu valsts vienotās datu telpas konceptu un tā tehnisko risinājumu komponentes.

  - Latvijas klimatneitralitātes stratēģijai sasniegšanai līdz 2050.gadam investīciju virziena darbības un to rezultāti sniegs ieguldījumu sekojošiem stratēģijas mērķiem:

- digitālo risinājumu plaša izmantošana: samazinās iedzīvotāju darījumu pārvietošanās nepieciešamību, t.sk., visaptveroša e-pakalpojumu ieviešana ir ļāvusi samazināt iedzīvotāju nepieciešamību apmeklēt institūcijas, lai saņemtu pakalpojumus, kā rezultātā samazināsies ar pārvietošanos ar transportlīdzekļiem saistītās aktivitātes un ar to saistītās un radītās SEG emisijas;

- videi draudzīgu risinājumu ieviešana: investīciju virzienu darbību rezultātā tiks IKT centralizētās datu apstrādes un skaitļošanas infrastruktūras pārveide uz videi draudzīgiem risinājumiem ar mērķi veicināt videi draudzīgu IKT risinājumu ieviešanu tautsaimniecībā (kuras pakalpojumi var tikt sniegti arī attālināti). Investīciju rezultātā samazināsies datu apstrādes un skaitļošanas infrastruktūras energoresursu patēriņš, kā rezultātā samazināsies arī infrastruktūras izmantošanā radītās SEG emisijas;

- Resursu efektīvāka izmantošana: organizējot  savstarpējas komunikācijas, sadarbības, simbiozes un tīklošanas veicināšanu centralizēti un uz koplietošanu bāzētiem risinājumiem, lai tādējādi resursus varētu izmantot efektīvāk. Kā arī IKT risinājumu attīstība un centralizēšana arī uzlabo un saīsina komunikācijas ķēdes, kas ļauj ātrāk risināt sarežģītus jautājumus, dalīties ar zināšanām, tādējādi ietaupot resursus un samazina nepieciešamību pārvietoties, lai tiktos klātienē. Vienlaikus sniedz iespēju efektīvāk izmantot resursu IKT risinājumu uzturēšanai un izvietošanai,  izmantojot centralizētas platformas un mākoņošanas pakalpojumus.

  - Nacionālās enerģētikas un klimatu plānam 2021.-2030.gadam investīciju virziena darbības un to rezultāti sniegs ieguldījumu sekojošiem plāna mērķiem:

- samazināt iedzīvotāju un darījumu pārvietošanās nepieciešamību, veicinot attālināta darba, studiju un citu pakalpojumu saņemšanas iespējas laika posmā līdz 2030.gadam. Pasākumu paredzēts īstenot ieviešot e-pakalpojumu pieejamību.

- Investīciju virzienā plānoto darbību īstenošanas lietderība, to pamatojums, izaicinājumi un risinājumi

Digitālo tehnoloģiju straujā attīstība ir radījusi ne tikai jaunas iespējas elektroniskajā vidē un šobrīd digitalizēti dažādi publiskās pārvaldes procesi un pakalpojumi, bet tas radījis arī izaicinājumus, kas saistīti ar šo tehnoloģisko iespēju racionālu izmantošanu. Mūsdienīgu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un darbs pašvaldībās nav iedomājams bez informācijas sistēmu un dažādu IKT risinājumu izmantošanas. Valstiskā līmenī  uzsākta virzība uz modernu, vienotu pakalpojumu un klientu apkalpošanas pārvaldību, taču pašvaldībās ir novērojama IKT infrastruktūras sadrumstalotība un IKT resursu pārvaldības kompetenču tehniski-administratīvo resursu neefektīva izmantošana. Arī izdevumu apjoms informācijas sistēmu un ar to saistītās IKT infrastruktūras uzturēšanai un darbībai valsts pārvaldē ir pieaudzis, būtisku daļu finanšu tērējot pakalpojumos un infrastruktūrā, kuru būtu iespējams koplietot un resursus izmantot daudz efektīvāk. Īpaši iestādēm, kā piemēram pašvaldībām, kuru funkcijas ir vienādas. Lai to risinātu, jānodrošina pašvaldībām augstākas pievienotās vērtības tehnoloģisko pakalpojumu izmantošana, kas panākama, centralizējot resursus un kompetenci specializētu tehnoloģisko atbalsta pakalpojumu sniegšanā.

Saskaņā ar Digitālā transformācija (saistītās rekomendācijas - Ieguldījumi 2019, 2020) norādītajām rekomendācijām un Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa rādītājiem, kurās vērsta uzmanība arī uz izaicinājumiem, kas Latvijai jāpārvar digitālajā jomā ir:

- jāuzlabo un jāpaātrina e-pārvalde, sistēmu savietojamība un atvērto datu pieejamība;

- jāpalielina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, t. sk. atbalsta infrastruktūra un pakalpojumu ieviešana;

- jāpalielina e-pakalpojumu sniegšana un to ieviešana, īpašu uzmanību pievēršot lauku apvidiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un pārrobežu kontekstam.

- jāturpina pašvaldību centralizēta digitalizēšana, kas varētu sekmēt finanšu resursu ietaupījumu, kā arī efektīvāku IKT resursu pārvaldību pašvaldībās.

Vienlaikus Valsts kontroles publiskotajā revīzijas ziņojumā (Vai varam paļauties uz informācijas sistēmu pieejamību un e-pakalpojumu saņemšanu, 2022) minēts, ka būtiski ir centralizēt līdzvērtīgus pakalpojumus un tehnisko resursu izmantošanu valsts pārvaldei, lai tiktu taupīti ne tikai finanšu resursi, bet arī tiktu nodrošināta centralizēta uzskaite, pielietota vienoti aprēķinu un metodiku principi sniegto elektronisko pakalpojumu vērtēšanai un rādītāju analīzei, kā arī strukturēti un centralizēti tiktu uzkrāti dati par IKT infrastruktūras kapacitāti un uzturēšanu.

Revīzijā konstatētas problēmas ne tikai izstrādāto informācijas sistēmu (IS) pieejamības novērtēšanā, bet arī IS pieejamības pārvaldībā kopumā un tikuši identificēti šādi problēmjautājumi:

- vienkopus netiek uzkrāta un analizēta informācija par sasniegto e-pakalpojumu un to atbalstošo IS pieejamības līmeni un vienkopus analizēta netiek;

- nav skaidrs, ko mērīt, kādā veidā un nav arī aprēķina metodikas. Iestādes sasniegto IS pieejamību izprot dažādi – nemēra neko un pat neizvirza IS pieejamību kā nepieciešamību, mēra tikai datu bāzu pieejamību (kas ir viena no komponentēm, lai IS un e-pakalpojums darbotos), dažādi interpretē IS drošības incidentus;

- pastāv trūkumi arī attīstības plānošanas jomā, jo nav noteikta nepieciešamība apzināt un vērtēt situāciju e-pakalpojumu un to atbalstošo IS pieejamībā. Tas saistīts arī ar to, ka attiecībā uz valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti e-pakalpojuma pieejamība nav izvirzīta kā kvalitātes rādītājs;

- nav skaidrs, kā nodrošināt un ko uzraudzīt, lai sasniegtu normatīvajos aktos noteikto pieejamības līmeni – integrētajām valsts IS (98%), savietotājam (99%) un e-pakalpojumiem (98%). Turklāt arī normatīvajos aktos izvirzītie organizatoriskie priekšnoteikumi IS pieejamības nodrošināšanai un darbības nepārtrauktības atjaunošanai iestādēs nav pilnībā ieviesti;

- netiek salāgots IS izvirzītais darbības laiks un sasniedzamais pieejamības līmenis starp visām epakalpojuma nodrošināšanā iesaistītajām komponentēm – atbalstošo IS, IKT infrastruktūru, integrētajām IS un arī attiecībā uz vietu, kur e-pakalpojums ir izmitināts (iestādes tīmekļvietne vai portāls Latvija.lv);

- nav noteikts, kāds ir e-pakalpojuma darba laiks, t.i., vai var sagaidīt e-pakalpojuma pieejamību iestādes darba laikā vai 24/7 darbības režīmā.

Mūsdienu  nekustamo īpašumu apsaimniekošana nav iespējama bez informācijas sistēmām, kas nodrošina datu uzkrāšanu, analīzi un saziņu ar citiem nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem,  īpašniekiem un atbildīgām personām. Apzinot vairākas valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu apsaimniekotājus, lielākās grūtības skar  un augstākās izmaksas tiek noteiktas informācijas sistēmas izstrādei, tās uzturēšanai, kā arī  IT speciālistu atalgojumam. Viena no būtiskām izmaksām valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem ir informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūras uzturēšana, atjaunošana un papildināšana.

Valstiskā līmenī uzsākta virzība uz modernu, vienotu pakalpojumu un klientu apkalpošanas pārvaldību, ieviešot centralizētu resursu un speciālistu tehnoloģisko atbalstu pakalpojumu sniegšanā.  Moderna, uz nekustamo īpašumu apsaimniekošanas vajadzībām vērsta pārvaldības platforma veicinās efektīvāku nekustamo īpašumu apsaimniekošanu ar resursu ietaupījumu un operatīvāku saziņu ar nekustamo īpašumu īpašniekiem (klientiem).

Pašvaldību nekustamā īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma tiks veidota modulāra, kas sevī iekļauj vairākas informāciju sistēmas, nodrošinot atbalstu vienlaicīgi vairākiem nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem, vienlaicīgi izmantojot efektīvi IT infrastruktūras resursus.

Nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem tiks nodrošināts integrācijas lietumprogrammas saskarnes modulis (API, WEB servisi, SOA, u.t.t. integrācijas iespējas), kas nodrošinās informācijas mijiedarbību starp sistēmām. Vienotas, nesadrumstalotas IT infrastruktūras izmantošana ļaus nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem efektīvi izmantot IT tehniskos resursus, nepaplašinot tos savā IT infrastruktūrā.

Veicot nepieciešamās modernizācijas un ieviešot nekustamā īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platformu, tā tiks piedāvāta valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem kā vienota IT infrastruktūra un vienots IT risinājums.

Modernizējot un pārbūvējot pašvaldību pamatdarbības informācijas sistēmas atbilstoši mūsdienu arhitektūras prasībām un izveidojot pārvaldības platformu, tiktu nodrošināta iespēja automatizēt un padarīt efektīvākus sistēmu piegādes, uzstādīšanas, laidienu pārvaldības, testēšanas, darbināšanas un darbības uzraudzības procesus. Šobrīd arvien vairāk tiek domāts arī par to, lai IS veidotas modulārā, sadarbspējīgā un atvērtā informācijas sistēmu arhitektūrā, kas darbojas daudzlietotāju režīmā un kas ir videi draudzīga un efektīvi izmanto skaitļošanas resursus un veiktu datu glabātuvju infrastruktūras pakalpojumu konsolidāciju. Vienlaikus jāmin, ka centralizējot funkcijas, koplietojot pakalpojumus un tos izmitinot federētajā mākonī, paaugstinās IS drošības aspekti, tiek veidota vienota IS nepārtrauktības politika un uz vienotiem principiem veidota IS pieejamības politika.

Pašvaldību IKT risinājumi tiks veidoti modulārā, sadarbspējīgā un atvērtā informācijas sistēmu arhitektūrā, kas darbojas daudzorganizāciju režīmā un videi draudzīgi un, efektīvi izmanto skaitļošanas resursus.

Lai īstenotu pilnīgāku iedzīvotāju un uzņēmēju tiesību īstenošanu un samazinātu administratīvo slogu, nepieciešams digitalizēt valsts pārvaldes sniegtos pakalpojumus, kas sekmēs ne tikai iestādes darba efektivitāti, bet arī palielināt sabiedrības apmierinātību ar valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem. Pirmie e-pakalpojumi, kas tiktu unificēti kopīgai pašvaldību lietošanai un tiks izstrādāti uz vienotas pašvaldību IKT risinājuma platformas un vienotās elektroniskā pieteikšanās platformas un tiks balstīti uz lietotājiem orientētiem principiem ir pieteikšanās izglītības iestādēm visiem izglītības līmeņiem un reklāmas atļauju pieprasīšana.

Galvenie izaicinājumi, kuri tiek identificēti pie programmas ieviešanas:

- valsts pārvaldes un pašvaldību e-pakalpojumu intergrācija un tehniskā atbalsta sistēmu kopīgošana (vienota platforma), lai tās atbilstu katras iesaistītās iestādes vajadzībām;

- nodrošināt e-pakalpojumu klāstu un pieejamību tos unificējot, kā izaicinājumu minot iespējamas izmaiņas un nepieciešami uzlabojumi pašvaldības darbības procesos, kas var izraisīt izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un darbību izmaiņas saistībā ar procesu efektivizēšanu;

- nodrošināt e-pakalpojumu klāstu un pieejamību (kompleksi pasākumi interneta pieejamībai visā valsts teritorijā, klientu apkalpošanas centru efektivitātes uzlabošanai, procesu, tostarp lēmumu pieņemšanas pārveide konkrētajās pašvaldībās);

- veidot klientu vajadzībās balstītus pakalpojumus (pretstatā administratīvi šauri profesionalizētiem, veidot tos pielietojamus vairākām pašvaldību funkciju veikšanai un teritorijām neskatoties uz iespējams dažādu noteikumu esamību dažādās pašvaldībās);

- pārvaldes procesu pārskatīšana, atsakoties no liekajiem, automatizācija, personalizācija, pašapkalpošanās;

- attālinātās identifikācijas lietojuma paplašināšana (e-paraksts; e-identifikācija);

- Palielināt pašvaldību darbības efektivitāti un to iestāžu skaitu, kas lieto vienotu IKT risinājumu atbalsta funkciju nodrošināšanai un komunikācijai ar sabiedrību

- normatīvo aktu piemērošana digitālajai transformācijai.

Ieguvumi

- Tehnoloģiju modernizācija - izmantojot plaši izplatītas, atvērtā koda tehnoloģijas uzlabojas konkurence, kontrolētas izstrāžu izmaksas, kas būtiski samazinās.​

- Piekļūstamība un drošība - tīmekļa lietojumprogrammām var piekļūt no dažādām ierīcēm, nav jāinstalē.​

- Atvērtība - izpaustas saskarnes atvieglo integrāciju ar citiem risinājumiem, iespējo automatizācijas procesus.​

- Augsta pieejamība - horizontāli mērogojams risinājums, nodrošina augstu pieejamību un slodzes noturību.

- Pašvaldības sniegto elektronisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.

- Finanšu resursu ietaupījumi - ļaujot optimizēt pašvaldību izmaksas par programmatūru un sistēmu uzturēšanu un attīstību, kā arī lietotāju atbalstu.

- Iedzīvotāju un uzņēmumu finanšu resursu ietaupījums saņemot valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniskajā veidā.

- Klimatneitralitātes veicināšana - modernizējot un optimizējot infrastruktūru.

- Risinājumu ieviešanas finanšu un laika plāns

Investīciju virziena ietvaros izveidoto un ekspluatācijā esošo pilnveidoto centralizēto IKT platformu un risinājumi skaits pašvaldībām - vismaz 14.

| Nr. | Risinājuma nosaukums | Īss apraksts | Projekts |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas risinājums | Daudzorganizāciju, moderna nekustamā īpašuma administrēšanas risinājuma izveide (nekustamā īpašuma (NĪ) objekti, personas, NĪ parādi, NĪ piemērošanas likmes, atvieglojumi, maksāšanas paziņojumi, atskaites, īres līgumi, zemesgrāmatu dati, līgumi, sociālie dzīvokļi, dokumenti (kontu pārskati), nodokļa aprēķins, NĪ administrēšanas uzdevumi, u.c.) | Pašvaldību vienotā IKT platforma |
|  | Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums (attīstība) | Unificētie e-pakalpojumi, dokumentu pārvaldība, lietotāju pārvaldība daudzorganizāciju režīmā | Pašvaldību vienotā IKT platforma |
|  | Klientu datu uzkrāšana un apkalpošana | Klientu datu uzskaite, līgumu un maksājumu piesaiste. Pakalpojumi, kurus lieto klients. Sarakste un komunikācija ar klientiem. Parādi un kopējo maksājumu bilance. | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | Remonta darba uzdevumu uzskaite un analīze | Remonta darba uzdevumu uzskaite, apstrāde, integrācija ar materiālu noliktavām | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | Klientu rēķinu un to apmaksas uzskaite | Izstādīto rēķinu uzskaite, to apmaksas nosacījumi. Soda naudas aprēķins un apmaksa. Integrācija ar Grāmatvedības sistēmu | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | BankLink | No bankām ienākošo summu piesaiste atbilstoši rēķiniem | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | Datu arhīvi veidošana (DWH) un analītiskā rīka ieviešana (BI) | Datu arhīva izveidošana, atskaišu un datu analīzes nepieciešamībām | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | Darba uzdevuma uzskaites sistēma | Darba uzdevuma uzskaite, uzdevuma procesa plānošana, izpilde un analīze | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | Klientiem paredzētā mobilā aplikācijas | Skaitītāju rādījumu iesniegšana, rēķinu un norēķinu veikšana. Klienta profila un personas datu maiņa. Saziņa ar NĪ apsaimniekotāju | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | Nekustamā īpašuma apsaimniekotāju parādnieku uzskaite | Debitoru uzskaite, saziņa un atgādinājumi par parāda saistībām. Atskaišu veidošana, komunikācijai ar debitoriem | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | Resursu pārvaldība | Transportlīdzekļa uzskaite. Integrācija ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD) | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | Darba telpu pārvaldība | Brīvo darba telpu uzskaite. Brīvo telpu pārvaldība | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | Dokumentu uzskaite un pārvaldība | Lietvedības dokumentu aprites procesa uzskaite un pārvaldība | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |
|  | Nekustamo īpašumu pārvaldība (Asset Management) | Kapiltālieguldījumu pārvaldība, mājas profila reģistrs, uzskaite. Ikdienas pieteikumu uzskaite un pārvaldība | Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma |

Investīciju virziena ietvaros izveidoto un ekspluatācijā esošo pilnveidoto centralizēto IKT platformu un risinājumi skaits pašvaldībām - vismaz 14, no kuriem kā koplietošanas pakalpojumi:

- Projekta “Pašvaldību vienotā IKT platforma” ietvaros:

  - unificētu e-pakalpojumu izveide;

  - lietotāju tiesību pārvaldības funkcionalitātes pakalpojums;

  - Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas atbalsta platformas centralizētas pārvaldības pakalpojums;

  - centralizētā koplietošanas infrastruktūras izmantošanas ietvara izveide.

- Projekta “Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma” ietvaros:

- Klientu datu uzkrāšanas un apkalpošanas pakalpojums, t.sk. mobilajā lietojumprogrammā;

- Datu arhīvs un analītika, t.sk. nekustamā īpašuma apsaimniekotāju parādnieku uzskaite;

- Klientu rēķinu un to apmaksas uzskaite, norēķini;

- Darba uzdevumu uzskaite;

- Transporta uzskaites resursu pārvaldība;

- Dokumentu uzskaite un pārvaldība;

- Nekustamo īpašumu pārvaldība (Asset Management), t.sk. remonta darba uzdevumu uzskaite un analīze, darba telpu pārvaldība.

Investīciju nolūka Pašvaldību koplietošanas platformu programma investīcijas virziena Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija ietvaros plānots īstenot projektus ar kopējo finansējumu 20 533 920 EUR apjomā bez PVN, kas sadalās:

1) IKT risinājumi pašvaldībām 15 463 920 EUR apjomā bez PVN, projekts “Pašvaldību vienotā IKT platforma”;

2) nekustamo īpašumu pārvaldības platformām 5 070 000 EUR apjomā bez PVN, projekts “Pašvaldību nekustamā Īpašuma pārvaldības digitalizācijas un koplietošanas platforma”.

Finansējumu plānots apgūt laika periodā no 2023.-2026.gadam un risinājumu ieviešana produkcijā sekojošos termiņos:

- Resursu pieejamība projekta ieceres īstenošanai un projekta īstenošanas rezultātu uzturēšanai

Investīciju virziena Projektu vadības un īstenošanas darbību un aktivitāšu  ieviešanā tiks izmantotas projekta vadības labās prakses metodes un standarti, lai nodrošinātu aktivitāšu ieviešanu atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem un rezultātiem, plānotajam laika grafikam un  budžetam.  Projektu sekmīgas īstenošanas priekšnoteikums ir strukturētas projekta pārvaldības nodrošināšana, kas ietver precīzi definētu projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, savstarpējās sadarbības un lēmumu pieņemšanas principu definējumu.

Lai nodrošinātu efektīvu projektu īstenošanu un atbilstību līgumam par finansējuma piešķiršanu, abu projektu īstenotāji Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” un Rīgas valstspilsētas pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” projektu īstenošanai paredz projekta pārvaldību organizēt trīs līmeņos – Programmas uzraudzības padome, Projekta vadības grupas un Projekta darba grupas, katram pārvaldības līmenim definējot atbilstošus kompetences un atbildības jautājumus. Projektu organizācijai ir jānodrošina projekta mērķu sasniegšana apjoma, termiņu, kvalitātes un pieejamo finanšu resursu ziņā. Visos Projektu pārvaldības līmeņos tiek iesaistīti kompetenti pārstāvji no Projektu īstenošanā iesaistītajām pusēm.    Projekta īstenošanas nodrošināšanā plānots iesaistīt gan Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas digitālās aģentūra”, gan Rīgas valstspilsētas pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, gan Rīgas valstspilsētas pašvaldības departamentu ekspertus, kā arī partneru pašvaldību ekspertus, lai definētu risinājumu biznesa prasības, nodrošinātu to izstrādes pārraudzību, testēšanu un ieviešanu. Saskaņā ar projekta finansēšanas nosacījumiem, Projektos plānots piesaistīt vismaz šādu projektu darba grupu personālu: projektu darba grupu vadītāji, produktu vadītājus, analītiķus, infrastruktūras speciālistus un citus ekspertus, kuru kompetences nepieciešamas projekta veiksmīgai īstenošanai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas digitālās aģentūra” projekta īstenošanas nodrošināšanā plānots iesaistīt kā sadarbības partnerus pašvaldības. Rīgas valstspilsētas pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” projekta īstenošanas nodrošināšanā plānots iesaistīt kā sadarbības partnerus pašvaldības un VAS “Valsts nekustamie īpašumi". Katram no partneriem tiks definētas lomas un pienākumi projekta savstarpējos sadarbības līgumos.

Abu projektu īstenotāju Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas digitālā aģentūra” un Rīgas valstspilsētas pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” rīcībā ir pietiekami cilvēkresursu un finanšu resursu investīciju virziena projekta īstenošanas nodrošināšanai un projektu ietvaros radīto rezultātu uzturēšanu saskaņā ar investīciju virziena īstenošanas nosacījumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.