Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi""

- 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

- 2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

- 3. Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 435) 1.pielikumā norādīto projektu īstenotāji līdz 2026.gada 20.maijam iesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā pieteikumu līguma grozījumiem, saskaņojot (kur attiecināms) ar Nozares ministriju, VARAM un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, detalizēti pamatojot aktivitāšu tvērumu, veicot izmaiņas projekta iesnieguma 3.pielikumā un iesniedzot plānoto progresu pārskatu iesniegšanas grafiku, lai nodrošinātu noslēguma progresa pārskatu apstiprināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim.

- 4. Ņemot vērā izmaiņas MK noteikumu Nr. 435 4.pielikumā, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) līdz 2026.gada 20.maijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus šādos tiesību aktos:

  - 4.1. Ministru kabineta 2024.gada 20.augusta rīkojumā  Nr. 687 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts" pases, centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu";

  - 4.2. Ministru kabineta 2024.gada 24.jūlija rīkojumā Nr. 627 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" programmas "Pašvaldību koplietošanas platformas" projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu";

  - 4.3. Ministru kabineta 2023.gada 6.jūlija rīkojumā Nr. 422 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu".

- 5. Tieslietu ministrijai līdz 2026.gada 20.maijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023.gada 25.janvāra rīkojumā Nr. 45 "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija" pases apstiprināšanu".

- 6. Finanšu ministrijai līdz 2026.gada 20.maijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus  Ministru kabineta 2024.gada 6.septembra rīkojumā Nr.729 “Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Finanšu dokumentu aprites digitalizācija, izveidojot centralizētu finanšu dokumentu maiņvietu" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu”.

- 7. Valsts kancelejai līdz 2026.gada 20.maijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023.gada 10.janvāra rīkojumā Nr. 1 “Par investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu”.

- 8. Novirzīt šī protokollēmuma 6. un 7.punktā norādīto projektu ietaupījumu  (kopā 465 528 euro) Vēlēšanu platformas darbības nodrošināšanai Valsts digitālās attīstības aģentūras projekta Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide"  ietvaros.

- 9. Nozares ministrijām ne retāk kā reizi mēnesī pārskatīt finanšu plānus un prognozes un ziņot VARAM par projektu finansējuma ietaupījumiem, ja tādi tiek identificēti.