Koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns

unificētu e-pakalpojumu izveides pakalpojumam

- Centralizētā funkcija vai koplietošanas pakalpojums (turpmāk – pakalpojums)

Koplietošanas pakalpojums – unificētu e-pakalpojumu izveide, kas tiks veidots kā vienots pašvaldību funkciju nodrošināšanas risinājums, kurā tiks veidoti vienoti e-pakalpojumu pieteikšanās, saņemšanas un monitoringa principi. Tas kopumā ļautu uzlabot pašvaldību sniegto elektronisko pakalpojumu kvalitāti, sistēmu savietojamību un atvērto datu pieejamību un izmantošanu. Tādējādi tiks nodrošināt resursu ekonomija, novēršot vienādu atbalsta funkciju dublēšanu, cilvēkresursu ekonomiju datu apstrādei un pārlieku koncentrāciju uz procesu nevis rezultātu atsevišķās publiskās pārvaldes institūcijās vai administratīvās pārvaldības līmeņos un koncentrējot resursus uz publiskās pārvaldes pakalpojumu efektīvu sniegšanu un sabiedrības vajadzību apmierināšanu. Ņemot vērā koplietošanas pakalpojuma atbilstību pašvaldību funkciju izpildei, pakalpojuma saņēmēju loks ir pašvaldības un to teritorijās dzīvojošie iedzīvotāji, t.sk. komersanti. Ieviešot unificētus e-pakalpojumus ietaupījumi rodas ne tikai pašvaldības iestādei, kurai samazinās pakalpojuma sniegšanas administratīvai resurss, bet ietaupījums arī iedzīvotājiem un komersantiem, neapmeklējot iestādes klātienē. Koplietošanas pakalpojuma saņemšanas, lietošanas un uzturēšanas nosacījumi tiks atrunāti sadarbības līgumos, papildus ievērojot vienotās valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv nosacījumus.

- Pakalpojuma sniedzējs

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra”

- Pakalpojuma rādītāji (pakalpojuma līmeņa vienošanās līmeņi (SLA))

Koplietošanas pakalpojuma funkcionalitāte tiks veidota atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlijā noteikumiem Nr. 402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi" un Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība”, lai varētu izvērtēt un veikt kvalitātes kontroli atbilstoši pakalpojumu sniegšanas kārtībai. Koplietošanas pakalpojuma sistēmas pieejamība lietotājam tiks nodrošināta 97% apmērā. Koplietošanas pakalpojuma problēmu reakcijas laiki tiks nodrošināti darba dienās darba laikā, no 8.30 līdz 17.00. Informāciju par noteiktajiem SLA līmeņiem un to regulāriem mērījumiem pakalpojumu saņēmējiem tiks izstrādāti un būs pieejami, sākot ar pakalpojuma saņemšanas uzsākšanas brīdi. Ņemot vērā, ka e-pakalpojumi tiks izmitināti vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, pakalpojuma sistēmas pieejamība lietotājam tiks nodrošināta atbilstoši portāla pieejamības rādītājiem.

- Pakalpojuma saņēmēju loks

Lai īstenotu pilnīgāku iedzīvotāju un uzņēmēju tiesību īstenošanu un samazinātu administratīvo slogu, nepieciešams digitalizēt pašvaldības sniegtos pakalpojumus, kas sekmēs ne tikai iestādes darba efektivitāti, bet arī palielināt sabiedrības apmierinātību ar valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem. Pirmie e-pakalpojumi, kas tiktu unificēti kopīgai pašvaldību lietošanai un tiks izstrādāti uz vienotas pašvaldību IKT risinājuma platformas un vienotās elektroniskā pieteikšanās platformas Latvija.lv un tiks balstīti uz lietotājiem orientētiem principiem ir pieteikšanās izglītības iestādēm visiem izglītības līmeņiem un reklāmas atļauju pieprasīšana pašvaldības teritorijā. Sākotnēji unificētie e-pakalpojumi tiks ieviesti projekta sadarbības pašvaldībās. - Ieviešot e-pakalpojumu par pieteikšanos izglītības iestādēs, samazinās iestāžu izmaksas pakalpojuma sniegšanā un pārvaldības procesu izpildē, kā arī samazinās iedzīvotāju administratīvais slogs, neapmeklējot pašvaldības iestādi klātienē. Rīgas pilsētā ir 258 izglītības iestādes, kurās katru gadu tiek veikti vismaz 22 986 pieteikumi, kas aprēķināms kā ietaupījums gan iestādei, gan iedzīvotājam. Proporcionāli ietaupījums veidojas arī projekta sadarbības iestādēm, kas atkarīgs no pašvaldības lieluma un tajā esošo izglītības iestāžu skaita. Ņemot vērā, ka sākotnēji risinājumu lietošanā ir iesaistītas vismaz piecas projekta partneru pašvaldības, kas lietos izstrādātos unificētos e-pakalpojumus, taču šāda veida pakalpojumi ir aktuāli arī citām Latvijas pašvaldībām, prognozējams lietotāju skaita pieaugums vismaz pa vienai pašvaldībai katru gadu piecu gadu periodā pēc projekta īstenošanas. - Ieviešot e-pakalpojumu par reklāmas atļaujas pieprasīšanu, pašvaldības teritorijā samazinās iestāžu izmaksas pakalpojuma sniegšanā un pārvaldības procesu izpildē, kā arī samazinās komersantu administratīvais slogs, neapmeklējot pašvaldības iestādi klātienē. Rīgas pilsētā katru gadu tiek pieprasītas vismaz 10 500 atļaujas, kas aprēķināms kā ietaupījums gan iestādei, gan komersantam. Proporcionāli ietaupījums veidojas arī projekta sadarbības pašvaldībām, kas atkarīgs no pašvaldības lieluma un tajā esošo komersantu atļauju pieprasījumu skaita. Unificēto e-pakalpojumu izmantošanas skaita pieaugumu pašvaldības varēs veicināt ar izmaiņām iekšējos normatīvajos aktos, kas paredzētu noteikt konkrētu pakalpojuma saņemšanas tikai elektroniski. Vienlaikus lietotāju piesaistei tiks izmantotas projekta publicitātes aktivitātes, lai veicinātu un aicinātu pašvaldības izmantot izstrādāto koplietošanas risinājumu vienotu e-pakalpojumu izmantošanai.

- Pakalpojuma sniegšanu nodrošinošais IKT risinājums

Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais IKT risinājums – Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājuma platformas pilnveide. Platformas uzturēšanai nepieciešamo infrastruktūras nodrošinājumu sniedz Rīgas digitālā aģentūra. Aktivitātes ieviešanas ieguvumi: - Modernizēta, modulāra, daudzorganizāciju arhitektūra​ - Uzlaboti esošie e-pakalpojumi​ - Izveidoti jauni unificētie e-pakalpojumi - E-pakalpojumu back-end nodrošināšana​ - E-pakalpojumu tvērums tiks saskaņots ar partneru pašvaldībām​. Sākotnēji tiks unificēti e-pakalpojumi: - Pieteikšanās izglītības iestādēm (no pirmsskolas līdz vidusskolai); - Reklāmas atļauju saņemšanas pakalpojums.

- Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas tiesiskais regulējums un pakalpojuma ieviešanas stratēģija

Unificētu e-pakalpojumu administrēšanas saistītie normatīvi: - Likums “Par pašvaldībām”; - Pašvaldību saistošie noteikumi. Koplietošanas pakalpojums ir balstīts uz tiesiskajā regulējumā noteikto funkciju izpildi un izstrādātais risinājums būs pieejams ar vienotās elektroniskās pieteikšanās platformas Latvija.lv autentifikāciju. Pakalpojuma sniegšana tiks balstīta uz divpusējo vienošanos starp koplietošanas pakalpojuma turētāju un katru pašvaldību, slēdzot sadarbības līgumus, kas tiks slēgti, sākot ar pakalpojuma saņemšanas uzsākšanas brīdi. Ņemot vērā 4.4.9.7. Rīcības apakšvirzienā: “Pakalpojumu pārvaldība” uzdevumu “Izveidot valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības politiku un normatīvo regulējumu” sadarbībā ar VARAM tiks izskatīta iespēja izstrādāt tiesisko regulējumu pašvaldības unificēto pakalpojumu digitalizācijas centralizācijai.

- Pakalpojuma finansēšanas pieeja

Koplietošanas pakalpojuma risinājumi – unificētie e-pakalpojumi tiks integrēti un tehniskais atbalsts sniegts caur pašvaldību klientu informācijas pārvaldības platformas funkcionalitāti, kas tiks finansēta no pakalpojuma sniedzēja budžeta. Turpmākā risinājuma uzturēšanas un administrēšanas izmaksas tiks segtas no sistēmas lietotājiem un tiks pielietots aprēķins kopējo izmaksu segšanai, tās dalot proporcionāli lietotāju skaitam: jo lielāks risinājuma izmantotāju - pašvaldību skaits, jo mazāka risinājuma uzturēšanas maksa. Risinājuma uzturēšanas izmaksas administrēs Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra".

8. Nepieciešamā papildus valsts budžeta finansējuma pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai vai izvēršanai apjoms un pamatojums ar ieguvumiem un izmaksām

N/A

Lietotie saīsinājumi:

SLA - (angl. - Service Level Agreement), pakalpojuma līmeņa vienošanās

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

saskaņā ar informatīvā ziņojuma projektā "Par valsts pārvaldes  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu" (22-TA-159) definētajām centralizēto funkciju un IKT koplietošanas pakalpojumu finansēšanas pieejām.

aizpilda gadījumā, ja 7.punktā norādītā izvēlētā finansēšanas pieeja paredz, ka pakalpojuma uzturēšanu pakalpojuma sniedzējs nevar nodrošināt esošo budžeta līdzekļu ietvaros un ir nepieciešamas finansējuma pārdales no pakalpojuma izmantotājiem (citām valsts budžeta iestādēm) vai ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, kas tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.