1. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_RIK_DATUMS_GEN»

rīkojumam Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

"1. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 27. jūnija

rīkojumam Nr. 405

2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana" pase

| Investīcijas | 2.1.2.1.i. | projekta | Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana | pase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (numurs) |  | (projekta nosaukums) |  |

1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu

| 1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija) | Valsts kanceleja |
| --- | --- |
| 1.2. Projekta īstenošanas partneri | Valsts administrācijas skola |

2. Saistīto projektu programma

| 2.1. Programmas nosaukums | Valsts pārvaldes resursu pārvaldības programma |
| --- | --- |
| 2.2. Saistība ar citiem projektiem | Projekts "Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana" (turpmāk – projekts) ir daļa no valsts pārvaldes resursu pārvaldības programmas, kuras ietvaros Valsts administrācijas skola attīsta projektu "Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana", savukārt Finanšu ministrija (Valsts kase) attīsta projektu "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana". Tādējādi projekts sasaistē ar abiem minētajiem projektiem pēc to pilnīgas ieviešanas veidos visaptverošu cilvēkresursu, mācību un attīstības, kā arī grāmatvedības pārvaldības pakalpojumu ekosistēmu, kas tiks attīstīta kā vienoto pakalpojumu centrs, kurā valsts pārvaldei tiks nodrošinātas centralizētas un standartizētas atbalsta funkcijas vienotā ekosistēmā, kas ļaus efektivizēt procesus un optimizēt valsts pārvaldē izmantoto informācijas sistēmu skaitu |

3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi

| 3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs | Projekta mērķis ir izveidot standartizētu pieeju valsts tiešās pārvaldes iestāžu cilvēkresursu vadībai un attīstībai, nodrošinot caurskatāmu un saprotamu cilvēkresursu vadības politiku un stiprinot valsts pārvaldes galveno resursu – darbinieku un viņu izaugsmes potenciālu. Lai sasniegtu projekta mērķi, nepieciešams ieviest vienotu informācijas sistēmu, kas spēj nodrošināt pārvaldes kā vienotas organizācijas darbību un cilvēkresursu vadības procesu standartizēšanu, vienlaikus nodrošinot informācijas pieejamību saistībā ar cilvēkresursu vadības procesu datiem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/ nepieciešamība/ risināmā problēma) | Valsts pārvaldes modernizēšana, kas ietver arī atbalsta funkciju procesu optimizēšanu un digitalizāciju, ir atspoguļota dažādos ilgtermiņa un vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentos gan nacionālā, gan Eiropas Savienības (ES) līmenī. Eiropas Komisijas rosinātajā "Digitālās desmitgades ceļā", kura mērķis ir līdz 2030. gadam nonākt līdz ES digitālajai pārveidei, viens no izvirzītajiem mērķa rādītājiem ir publisko pakalpojumu digitalizācija. Publiskā sektora digitalizācija ir izvirzīta par prioritāti arī nacionālā līmeņa plānošanas dokumentos un stratēģijās. Piemēram, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam paredz efektīvu pārvaldības risinājumu ieviešanu, tai skaitā administratīvo prakšu digitalizāciju un e-pārvaldību. Cilvēkresursu procesu standartizācija un digitalizācija ir iestrādāta un saskaņota arī Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā (2.1.2.1.i. investīcija "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas") un Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam (4.4.9.3. apakšvirziens "Pilnībā digitalizēta un datu vadīta valsts pārvaldes pamatdarbība"). Projekta īstenošana ir tieši vērsta uz valsts pārvaldes digitālās transformācijas nodrošināšanu un modernizēšanu. Ieviešot vienotu informācijas sistēmu cilvēkresursu vadības procesiem, tiks nodrošināts iestāžu procesu savstarpējās salīdzināšanas process (reconciliation), kas ļaus tos novērtēt, analizēt un pilnveidot, izmantojot datu analītikas metodes un rīkus. Tas nodrošinās datos balstītas pārvaldības prakses un kultūras ieviešanu un veicinās efektīvāku un ātrāku lēmumu pieņemšanu, labās prakses pārņemšanu. Cilvēkresursu vadības sistēmas ieviešana sniegs vairākus būtiskus ieguvumus valsts pārvaldes līmenī: - standartizēti cilvēkresursu vadības procesi un dati visā valsts pārvaldē, nodrošinot efektīvāku un konsekventāku cilvēkresursu pārvaldību; - izmaksu samazinājums, kas būtu nepieciešams cilvēkresursu vadības nodrošināšanai. Kopīgi ieviešot vienotu risinājumu, tiek ieekonomēti tehnoloģiju un infrastruktūras izdevumi, kā arī izmaksas par uzturēšanu; - paaugstināta efektivitāte un produktivitāte, ko iespējams panākt, automatizējot tādus procesus kā datu pārvaldība, pārskati, novērtēšana. Vienlaikus jaunas sistēmas ieviešana sniegtu arī vairākus nozīmīgus ieguvumus iestāžu līmenī: - uzlabota datu precizitāte, automatizējot procesus un samazinot nepieciešamību pēc datu manuālas ievades, lai tiktu samazināta kļūdu iespējamība datu ievadē. Tāpat tiktu nodrošināts datu ievades vienreizes princips Vienoto pakalpojumu centra (turpmāk – VPC) ietvaros – sistēmas datus nodotu viena otrai, un tie nebūtu jāievada no jauna; - datos balstītu lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz reāllaikā pieejamiem datiem un to analīzi, kas ļautu pieņemt precīzākus lēmumus par cilvēkresursu pārvaldību un iestādes darba plānošanu; - uzlabota nodarbināto pieredze. Mūsdienīgas sistēmas ieviešana nodrošinātu lietotāju pieredzi un sistēmas dizainu, kas ļautu nodarbinātajam viegli pārvaldīt personīgos datus, kā arī sistēma nodrošinās pašapkalpošanās iespējas, kas ļaus pieteikt nepieciešamos pakalpojumus sev ērtā laikā un vietā, nenoslogojot papildu cilvēkresursu speciālistu iestādē. Projekta pasē ietvertā informācija balstās uz Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā" rezultātiem. Projekta ietvaros tika veiktas vairākas analīzes par esošo situāciju, par nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī apzināta ārzemju labā prakse, tāpat tika organizētas vairākas darbnīcas ar cilvēkresursu vadības speciālistiem, kurās tika prezentēti potenciālie uzlabojumi, uzklausīts personāla speciālistu viedoklis un attiecīgi precizēti jaunveidojamie procesi |  |  |
| 3.3. Projekta ieguvumi1 | Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs2 | Vērtība | Sasnieg-šanas laiks (gads) |
| 3.3.1. Tiešās valsts pārvaldes nodarbināto īpatsvars, kuri saņem cilvēkresursu vadības pakalpojumus informācijas sistēmā | 15 % no kopējā tiešās valsts pārvaldes darbinieku skaita, kuri saņem cilvēkresursu vadības pakalpojumus informācijas sistēmā | 15 % | 2026 |
| 3.3.2. Nodrošināta ar cilvēkresursu vadību saistīta datu analītika un automātiski ģenerēti pārskati | Automātiski ģenerēto pārskatu skaits Iestādēm pieejami vismaz 10 automātiski ģenerēti pārskati par cilvēkresursu vadību un tās apakšprocesiem | 10 | 2026 |

4. Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem

| 4.1. Atveseļošanas fonda plāna finansējums (kopā) | 4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana3, un avansa apmērs, ja plānots to pieprasīt4 |  |
| --- | --- | --- |
| Atsaucoties uz Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi", projektam paredzēts Atveseļošanas fonda finansējums 1 680 000 euro apmērā | 282 240 euro | – |

| Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums | Izmaksu apmērs (indikatīvi) | Maksimālais apmērs5 | Darbības iznākums |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Projekta vadība un administrēšana | 336 000 euro | 336 000 euro | Īstenota projekta vadība un administrēšana |
| 4.4. Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas iegāde un ieviešana (iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde, cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas iegāde un pielāgošana, lietotāju apmācības, informatīvie un publicitātes pasākumi, projekta rezultātu audita vai revīzijas izmaksas) | 1 344 000 euro | 1 344 000 euro | Ieviesta vienota cilvēkresursu informācijas sistēma, tai skaitā sistēmas pielāgošana un integrācijas risinājumu nodrošināšana |

5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā

5.1. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi

| Skaits | IKT risinājuma nosaukums | Īss apraksts6 | Valsts mākonī (jā/nē) | IKT risinājumu attīstības saskaņošanas termiņš7 (gads, ceturksnis) | Ieviešanas termiņš (gads, ceturksnis) | Risināju-ma lietotāji (skaits) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cilvēkresursu vienotā pārvaldības sistēma | Cilvēkresursu vadības procesu īstenošanai nepieciešams ieviest jaunu cilvēkresursu vadības informācijas sistēmu un tās pamatdarbības kodolu procesu īstenošanai (core HR). Lai mazinātu riskus jaunas informācijas sistēmas ieviešanā, iepirkuma procesā tiks iegādāts jau tirgū eksistējošs un darbspēju pierādījis produkts, kuru būtu nepieciešams pielāgot, bet ne programmēt procesus no jauna. Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēma nodrošinās vairākus moduļus dažādām valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesa vajadzībām. Jaunas informācijas sistēmas ieviešana ne tikai ļaus efektivizēt procesus un ietaupīt cilvēkstundas, kas tiek patērētas to veikšanai, bet arī sniegs visaptverošus datus par cilvēkresursiem valsts pārvaldē, kas ļaus turpmāk attīstīt uz datiem balstītas politikas veidošanu valsts pārvaldē | Ir iespēja izvietot valsts mākonī pēc tam, kad tas ir sācis funkcionēt un iepirkumā iegādātās sistēmas piegādātājs to nodrošina (ja iepirkumā uzvar SaaS jeb programmatūra kā pakalpojums sistēmā, iespējams, ka izvietošana valsts mākonī radītu papildu izmaksas) | 2023. gada III ceturksnis | 2026. gada II ceturksnis | 15 % no valsts tiešās valsts pārvaldes darbinieku skaita8 |

5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi

| Skaits | Pakalpojums (pakalpojumu grupa) | Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas) | Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu9 | Ieviešanas termiņš (gads, ceturksnis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vienotas cilvēkresursu vadības procesu informācijas sistēmas nodrošināšana un uzturēšana | Tiešās valsts pārvaldes iestādes | Pakalpojumu attīstības plāns tiek iesniegts vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta pases apstiprināšanu | 2026. gada II ceturksnis |

5.3. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas

| Skaits | Saturu raksturojošs nosaukums | Piekļuves nodrošināšanas termiņš (gads, ceturksnis) |
| --- | --- | --- |
|  | Informācija par iestādi (nodarbināto skaits, iestādes struktūra, mērķi, amatu katalogs, nodarbināto skaits) | 2026. gada II ceturksnis10 |
|  | Informācija par nodarbinātajiem (amats, kvalifikācija, darba snieguma novērtējums, atalgojums, izglītība) | 2026. gada II ceturksnis11 |

6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte12

Droša finanšu pārvaldība tiks īstenota, Valsts kancelejā veidojot Atveseļošanas un noturības mehānisma vadības un kontroles sistēmu. Projekta izdevumu uzskaite tiks nodalīta ar atsevišķu finansējumu Atveseļošanas un noturības mehānisma valsts budžeta apakšprogrammā Valsts kancelejā. Šā finansējuma ietvaros PVN maksājumi tiks nodalīti ar atsevišķu bilances kontu, veicot to nošķirtu uzskaiti no Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļiem. Nozīmīgu lomu vadības un kontroles sistēmā pildīs programmas "Valsts pārvaldes resursu pārvaldības programma" padome, par kuras izveidi un darbību ir atbildīga Valsts kanceleja. Programmas padome nodrošinās programmā iekļauto projektu īstenošanas savstarpējo koordināciju, kā arī rosinās veikt finansējuma saņēmēju īstenoto projektu dokumentācijas un darbību izlases pārbaudes, lai gūtu pārliecību, ka reformu un investīciju virziena investīciju projektu īstenošanā nav konstatējamas pazīmes, kas liecina par pieļautu interešu konfliktu, korupciju, krāpšanu vai dubulto finansējumu. Vadības un kontroles sistēmas iekšējo normatīvo aktu izstrādi nodrošinās un koordinēs, kā arī projektu īstenošanu uzraudzīs Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments, savukārt programmas padomes darbu plānos un sekretariāta funkcijas veiks Valsts pārvaldes politikas departaments. Projekta īstenošanas atbilstību drošas finanšu vadības principiem, lai pārliecinātos par projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem (tai skaitā par to, ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konfliktu, dubulto finansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju projektā), kā arī sasniegto rezultātu atbilstību projektā plānotajam nodrošinās Valsts kancelejas iekšējais audits. Projekta pārvaldībai tiks nodrošināta atbilstoša projekta komanda, iesaistot jau esošos Valsts kancelejas darbiniekus (projekta koordinācija, cilvēkresursu procesu vadības atbalsts), gan arī jaunus darbiniekus. Jaunās amata vietas tiks veidotas uz projekta laiku un tiks nodrošinātas projekta finansējuma ietvaros. Projekta vadība – cilvēkresursu vadības sistēmas ieviešana un centralizācijas reformu koordinēšana Valsts kancelejā. IT projekta vadība – cilvēkresursu vadības sistēmas ieviešana (tehniskais nodrošinājums). Specifisko un augsti profesionālo kompetenču nodrošināšanai (iepirkuma atbalsts, procesu standartizācija, dizains, komunikācija un pārmaiņu vadība, IT atbalsts u. c.) projekta finansējuma ietvaros ārpakalpojumā tiks piesaistīts atbalsts īstermiņa aktivitātēm

7. Izmaksu/ieguvumu analīze, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu

Pašlaik cilvēkresursu vadības procesiem valsts pārvaldē netiek pilnvērtīgi izmantotas IKT piedāvātās iespējas. Cilvēkresursu vadības procesi iestādēs tiek organizēti manuāli, dati par cilvēkresursiem un to izaugsmi ir sadrumstaloti, nav standartizēti un nereti dublējas dažādās informācijas sistēmās. Tā rezultātā tiek patērēti apjomīgi cilvēkresursi manuālai procesu vadībai, datu apkopošanai, sagatavošanai un analīzei, kas savukārt rada būtiskus izaicinājumus iegūt pilnīgu informāciju par nodarbinātajiem un viņu kompetencēm, kas veicinātu cilvēkresursu vadību valsts pārvaldē. Ņemot vērā cilvēkresursu vadības procesu zemo digitalizācijas pakāpi, sagaidāms, ka jaunas informācijas sistēmas ieviešana, kas ļaus standartizēt un automatizēt šos procesus visā valsts pārvaldē, sniegs ne tikai izmaksu ietaupījumu, efektivizējot procesus, bet arī vairākus būtiskus sociālekonomiskos ieguvumus gan resora, gan valsts līmenī. Ieviešot valsts pārvaldē vienotu informācijas sistēmu cilvēkresursu vadības procesiem, paredzams, ka ilgtermiņā tiks sasniegti monetārie ieguvumi – līdz 2040. gadam tiks ietaupīti 2,9 miljoni euro ar diskonta likmi 5 %. Šie monetārie ieguvumi balstās uz resoru darbaspēka efektivitātes pieaugumu, atalgojuma ekonomiju un IT izdevumu samazinājumu. Paredzamais slodžu ietaupījums uz administratīva rakstura darbībām cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības procesos ir ap 70 slodzēm, kas ir ap 50 % no esošajām šāda veida slodzēm. Plānots, ka šis ietaupījums paliek resorā, pakāpeniski novirzot šīs slodzes uz iestādei būtisku jautājumu risināšanu, piemēram, cilvēkresursu stratēģisko vadību un plānošanu vai citu funkciju nodrošināšanu iestādē. Izmaksu ieguvumu analīze balstās uz investīciju un IT izdevumu (t. sk. uzturēšana) izmaksu, VPC izmaksu naudas plūsmas un resoru darbaspēka efektivitātes pieaugumu, atalgojuma ekonomijas un IT izdevumu samazinājumu. Pēc projektā veiktās izmaksu un ieguvumu analīzes tiek pieņemts, ka: - investīciju un IT izdevumu naudas plūsma (t. sk. pakalpojuma projektēšanas izmaksas, ieviešanas un sākotnējo licenču izmaksas, ikgadējo licenču izmaksas) līdz 2040. gadam būs 24,35 milj. euro; - VPC izmaksu naudas plūsma līdz 2040. gadam būs 4,67 milj. euro; - resoru darbaspēka efektivitātes pieaugums, atalgojuma ekonomija un IT izdevumu samazinājums līdz 2040. gadam būs 36,19 milj. euro. Tādējādi neto ieguvumu plūsma par minēto periodu kopā veidos 7,17 milj. euro, kas ar diskonta likmi 5 % veidos 2,9 milj. euro lielu pašreizējo neto vērtību (net present value). Papildus monetārajiem ieguvumiem paredzami arī vairāki būtiski nemonetārie ieguvumi, kurus iespējams pakāpeniski sasniegt jau īstermiņā projekta ieviešanas gaitā. Valstiskā līmenī tiks panākta maksimāla procesu standartizācija un nodrošināta to efektīva organizācija. Pateicoties sakārtotiem procesiem un modernām sistēmām, valsts līmenī būs pieejami visaptveroši dati par valsts pārvaldē nodarbinātajiem un to kompetencēm, kas ļaus pārvaldīt cilvēkresursus valsts pārvaldē. Šie dati un pārskatu formas tiks standartizētas, panākot, ka dati ir uzticami un savstarpēji salīdzināmi, kas ir būtiski, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus par cilvēkresursu attīstību valsts pārvaldē. Izmaksu un ieguvumu analīzi izstrādāja neatkarīga trešā puse – PricewaterhouseCoopers – Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "Publiskā sektora vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā" (Development of the shared services centre system for Public sector in Latvia) ietvaros. Pēc projekta pabeigšanas, lai nodrošinātu projektā izstrādātās cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas darbību, nepieciešamas sešas jaunas amata vietas no 2026. gada 1. jūnija. Amata vietas ir nepieciešamas, jo, ieviešot jaunu sistēmu, iestādē pieaugs darba apjoms un nepieciešamība pēc specifiskām zināšanām IS administrēšanā un uzturēšanā. Vienlaikus šīs amata vietas ir paredzētas, lai centralizēti sniegtu atbalstu sistēmu lietotājiem resoros un konsultētu tos IS lietošanā. Tāpat šo amatu pienākumos ietilptu atlikušo resoru pievienošana VPC pēc 2026. gada, kā arī IS tālāka attīstība atbilstoši resoru vajadzībām un valstī noteiktajām politikas prioritātēm

8. Cita būtiska informācija

Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana ir daļa no plānotās centralizācijas reformas, kuras ietvaros tiks izveidota centralizēta grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības, cilvēkresursu vadības, mācīšanās un attīstības procesu ekosistēma, kas tiks attīstīta kā vienoto pakalpojumu centrs, kurā tiešās valsts pārvaldes iestādēm tiks nodrošināti standartizēti pakalpojumi centralizētā platformā. Minētie projekti tiks finansēti no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.r. reformas "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas". Apliecinām, ka projektos plānotās darbības nepārklājas un nepastāv dubultā finansējuma risks. Projekta tvērumā ietilpst valsts tiešās pārvaldes iestādes, un atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 13.9.3. apakšpunktam projekta ietvaros komercdarbības atbalsts nav plānots un netiks sniegts. Projekta līdzekļi tiks ieguldīti tikai valsts informācijas sistēmas ieviešanā. Vienlaikus Valsts kancelejai kā finansējuma saņēmējai sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, jo tas tiks piešķirts valsts deleģētas funkcijas veikšanai. Projekta īstenošanas partneris būs Valsts administrācijas skola, lai nodrošinātu, ka cilvēkresursu vadības sistēma un mācību un attīstības sistēma ir savstarpēji integrētas, kā arī nodrošinātu datu ievades vienreizes principu, paredzot, ka, ievadot datus par nodarbināto vienā sistēmā, tie būs pieejami arī otrā sistēmā, tādējādi mazinot administratīvo slogu iestādēm un datu dublēšanu. Savstarpējā sistēmu integrācija tiks veikta, lai nodrošinātu Valsts administrācijas skolas valsts deleģēto funkciju, kas nav saimnieciska darbība. Attiecīgi projekta ietvaros komercdarbības atbalsts finansējuma saņēmējam netiks sniegts. Vienlaikus, ja IKT risinājumu izmantos papildinošai saimnieciskajai darbībai, VAS nodrošinās, ka tiks ievēroti papildinošās saimnieciskās darbības nosacījumi (IKT risinājumu, kas tiek izmantota tādu funkciju vai pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību, ieguldījuma nolietojuma periodā pieļaujams izmantot papildinošu saimniecisku darbību veikšanai 20 % apmērā no IKT risinājuma gada jaudas laika vai finanšu izteiksmē, lai atbalsts pasākuma ietvaros netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts). Lai varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par papildinošās saimnieciskās darbības nosacījumu ievērošanu, VAS, ja nepieciešams, izstrādās iekšējās kārtības noteikumus jeb metodiku. Vienoto pakalpojumu centra kopīgais mērķis ir nodrošināt centralizētus valsts pārvaldes atbalsta pakalpojumus valsts pārvaldes iestādēm, lai veicinātu efektivitāti, digitalizāciju un valsts līdzekļu optimālu izlietojumu. Paredzams, ka Valsts kanceleja nodrošinās informācijas sistēmu, kas piedāvās standartizētus procesus cilvēkresursu vadībā. Cilvēkresursu vadības procesa nodrošināšanai valsts pārvaldē pašlaik netiek pilnvērtīgi izmantotas IKT sniegtās iespējas, tādēļ tiek patērēti lieli resursi manuālai datu sagatavošanai, analīzei un izmantošanai. Tas liedz iegūt pilnīgu, savlaicīgu un uzticamu datos balstītu informāciju par cilvēkresursu vadības procesiem valsts pārvaldē, kas ir būtiski nepieciešama cilvēkresursu stratēģiskajai vadībai. Pašlaik pieejamie dati par cilvēkresursiem valsts pārvaldē ir ierobežoti apjoma ziņā, kā arī ir sadrumstaloti un bieži vien tiek dublēti dažādās informācijas sistēmās (atlīdzības uzskaites sistēmā, iestāžu informācijas sistēmās (piemēram, Horizon), tiešo pārvaldes iestāžu datubāzēs u. c.). Datu sadrumstalotība un to trūkums traucē ar cilvēkresursiem saistīto datu salīdzināšanu un analīzi, kā arī kavē cilvēkresursu politikas plānošanu valsts līmenī. Salīdzinot dažādus iespējamos scenārijus un veicot tiem izmaksu ieguvumu analīzi, secināts, ka cilvēkresursu vadībā lielāko ieguvumu ilgtermiņā valsts līmenī sniedz scenārijs, ka valsts pārvaldē tiek ieviesta vienota cilvēkresursu vadības informācijas sistēma un iestādēs tiek standartizēti cilvēkresursu vadības procesi. Ieviešot vienotu informācijas sistēmu cilvēkresursu vadības procesiem un nodrošinot šo procesu automatizāciju, iespējams efektivizēt cilvēkresursu vadību valsts pārvaldē un risināt minētās problēmas cilvēkresursu vadībā

Lietotie saīsinājumi:

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

VARAM – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

Piezīmes.

1. Obligāti iekļauj vismaz vienu (vēlami vismaz divi) būtisku ieguvumu, kas sasniegts projekta īstenošanas laikā. Šajā sadaļā norāda būtiskus nozares, institūcijas, sabiedrības ieguvumus, bet nenorāda iznākumus – ieguldījumus Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda 5. punktā.

2. Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas izmanto minēto funkciju, vērtība, piemēram, 10 000, un sasniegšanas laiks – 2026. gads.

3. PVN netiek attiecināts uz projektu īstenotājiem, kas to var attiecināt patstāvīgi. Pārējie projektu īstenotāji var pieprasīt attiecināt PVN, norādot apmēru un saskaņojot ar Finanšu ministriju.

4. Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Norāda apmēru, kas nepārsniedz 30 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, un saskaņo ar Finanšu ministriju.

5. Apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a".

6. Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (tai skaitā IKT būvvaldes kārtība) 2. pielikuma "Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts" 6.1. apakšpunktā.

7. Tai skaitā IKT būvvaldes kārtībā jau saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts.

8. Projekta mērķis ir sasniegt risinājuma lietotāju skaitu, kas būtu 15 % no kopējā tiešās valsts pārvaldes darbinieku skaita, kuri saņem cilvēkresursu vadības pakalpojumus informācijas sistēmā. Vienlaikus pēc projekta noslēguma plānots pakāpeniski kāpināt lietotāju skaitu, nodrošinot visu (100 %) tiešās valsts pārvaldes nodarbināto integrāciju sistēmā.

9. Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek iesniegts vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, par to pievieno attiecīgu norādi.

10. Lai gan sistēmas tehniskā funkcionalitāte nodrošina pilnvērtīgu datu apstrādes un izvades kapacitāti, jāņem vērā, ka kvalitatīvi un reprezentatīvi datu analīzes rezultāti būs pieejami pēc datu akumulācijas perioda beigām (piemēram, ceturkšņa vai gada).

11. Lai gan sistēmas tehniskā funkcionalitāte nodrošina pilnvērtīgu datu apstrādes un izvades kapacitāti, jāņem vērā, ka kvalitatīvi un reprezentatīvi datu analīzes rezultāti būs pieejami pēc datu akumulācijas perioda beigām (piemēram, ceturkšņa vai gada).

12. Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem."