Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības kultūras infrastruktūras projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, virzību"

- 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

- 2. Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu pagarināt profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, īstenošanas termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim.

- 3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā noteikto, pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija 2022. gadā neapgūto finansējumu indikatīvi 1 687 455 euro apmērā profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, pabeigšanai 2023.gadā lūgs pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā "Apropriācijas rezerve" plānotā finansējuma.