1. pielikums

Ministru kabineta

2024. gada 24. jūlija

rīkojumam Nr. 627

2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" pase

1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu

| 1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija) | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) |
| --- | --- |
| 1.2. Projekta īstenošanas partneri | Centrālā vēlēšanu komisija (CVK), Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība un Madonas novada pašvaldība |

2. Saistīto projektu programma

| 2.1. Programmas nosaukums | Pašvaldību koplietošanas platformu programma |
| --- | --- |
| 2.2. Saistība ar citiem projektiem | Attīstības projekta ietvaros netiks īstenotas darbības un aktivitātes, kas finansētas citu projektu ietveros. Šā projekta ietvaros tiks izstrādātas jaunas funkcijas, kas papildinās Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.3.1.i. investīcijas "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" projekta "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija" ietvaros izstrādāto programmatūru ar jaunu funkcionalitāti: - vietējo pašvaldību referendumu un pašvaldību vēlēšanu vajadzībām pilnveidot no 2024. gada 1. septembra VRAA pārziņā esošo Elektroniskās tiešsaistes vēlētāju reģistru (turpmāk – ETVR), kas netiek attīstīts projekta "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija" ietvaros; - vietējo pašvaldību referendumu un pašvaldību vēlēšanu vajadzībām pilnveidot PMLP pārziņā esošo Vēlētāju reģistru/Fizisko personu reģistra informācijas sistēmu (turpmāk – PMLP VR/FPRIS), kas netiek attīstīta projekta "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija" ietvaros; - uzlabot Vēlēšanu platformas apakšsistēmu lietojamību atbilstoši pašvaldību un citu vēlēšanu procesos iesaistīto pušu vajadzībām, kā arī veikt citas darbības, kurām nebija paredzēts finansējums projektā "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija". Apliecinām, ka nepastāv dubultā finansējuma risks |

3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi

| 3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs | Projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" mērķis ir pilnveidot PMLP VR/FPRIS un ETVR, pielāgojot to funkcionalitāti vietējo pašvaldību referendumu procedūras vajadzībām, tādējādi nodrošinot centralizētus IKT risinājumus vietējo pašvaldību referendumu procedūru norisei, kā arī pilnveidojot pašvaldību vēlēšanu funkcionalitāti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/risināmā problēma) | 1) Atbilstoši Vietējo pašvaldību referendumu likuma prasībām no 2025. gada 1. augusta valstī jānodrošina tiesības un iespējas Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņiem izteikt viedokli un realizēt pilsonisko līdzdalību vietējos referendumos pašvaldībās klātienē un elektroniski, izmantojot CVK interneta balsošanas sistēmu, turklāt likums neuzliek ierobežojumus referendumu skaitam un periodiskumam, tādējādi pastāv varbūtība, ka vienlaikus var notikt viens vai vairāki referendumi un/vai vēlēšanu procesi, kam pašlaik nav gatavs ETVR. 2) Vienlaikus PMLP VR/FPRIS nevar nodrošināt Vietējo pašvaldību referendumu likuma prasībām atbilstošu datu nodošanu ETVR (nav pieejami dati par vēlētāju balsošanas tiesībām, kuri pamatojas uz datiem par tiesībām uz nekustamo īpašumu, kas reģistrēti zemesgrāmatā). 3) Pašvaldību un pašvaldību vēlēšanu komisiju speciālisti netika iesaistīti Vēlēšanu platformas specifikācijas izstrādē, tāpēc ir nepieciešams papildus iesaistīt pašvaldību ekspertus Vēlēšanu platformas un saistīto sistēmu lietojamības testēšanā, procesu un saskarņu pilnveidošanā |  |  |
| 3.3. Projekta ieguvumi | Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs | Vērtība (pašreizējā/ plānotā) | Sasniegšanas laiks (gads) |
| 3.3.1. PMLP VR/FPRIS un ETVR nodrošina vairākus vienlaicīgus vēlēšanu procesus | Vienlaikus atbalstāmais balsošanas procesu skaits | 1/vismaz 2 | 2026. |
| 3.3.2. Pašvaldību referendumos iedzīvotāji var piedalīties, pamatojoties uz datiem par tiesībām uz nekustamo īpašumu, kas ierakstīti zemesgrāmatā | To balsstiesīgo personu īpatsvars, kuriem zemesgrāmatā ir reģistrētas tiesības uz nekustamo īpašumu un kuriem tiek nodrošināta attiecīgā iespēja | 0 %/100 % | 2026. |
| 3.3.3. Medijiem izstrādāta jauna publiskā tīmekļvietne | Jaunā tīmekļvietne saturēs informāciju par balsošanu rezultātiem, vēlētāju aktivitāti u. c. ar vēlēšanu procesiem saistīto informāciju | 0/1 | 2026. |

4. Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem

| 4.1. Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējums | 4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana, un avansa apmērs, ja plānots to pieprasīt |  |
| --- | --- | --- |
| 1 583 920 euro | 309 040 euro | n/a |

| Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums | Izmaksu apmērs (indikatīvi) | Maksimālais apmērs | Darbības iznākums |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Darbību vai izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums |  |  |  |
| 4.3.1. PMLP VR/FPRIS pilnveidošana | No 289 256 euro bez PVN jeb 350 000 euro ar PVN | Līdz 289 256 euro bez PVN jeb 350 000 euro ar PVN | Ir pilnveidots PMLP VR/FPRIS, nodrošinot iespēju saņemt datus no zemesgrāmatas, veikt šo datu apstrādi un nodot datus ETVR/Vēlēšanu platformai, t. sk. par iespējām piedalīties balsošanas procesos vairākos iecirkņos vai apgabalos, kā arī ir veikts no projektu partneriem neatkarīgs veiktspējas un drošības audits |
| 4.3.2. Vēlēšanu platformas un saistīto sistēmu pilnveidošana | No 1 182 365 euro bez PVN jeb 1 430 662 euro ar PVN | Līdz 1 182 365 euro bez PVN jeb 1 430 662 euro ar PVN | 1. Iesaistot sadarbības partnerus, ir sagatavoti papildinājumi programmatūras prasībās, kā arī ir nodrošināts konsultantu atbalsts nodevumu saskaņošanā un pieņemšanā. 2. Ir veikti pilnveidojumi Vēlēšanu platformā, tās apakšsistēmās un ETVR atbilstoši projekta mērķiem (un papildinātajām programmatūras prasībām). 3. Atbilstoši veiktajām izmaiņām izstrādāts un/vai pilnveidots mācību materiālu komplekts, kas iekļauj vismaz: - CVK mācību materiālus; - vēlēšanu komisiju apmācības materiālus (atsevišķi referendumiem/tautas nobalsošanai un vēlēšanām). 4. Ir nodrošināta un licencēta mākoņpakalpojuma infrastruktūra projekta laikā. 5. Ir veikts no projektu partneriem neatkarīgs veiktspējas un drošības audits. 6. Izveidota jauna publiskā tīmekļvietne. 7. Nodrošināta publicitāte – atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 34. panta 2. punktam un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam |
| 4.3.3. Projekta īstenošana, vadība un administrēšana | No 112 299 euro | Līdz 112 299 euro | Īstenots projekts un nodrošināta projekta dokumentācija |

5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā

5.1. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi

| Skaits | IKT risinājuma nosaukums | Īss apraksts | Valsts mākonī (jā/nē) | IKT risinājumu attīstības saskaņošanas termiņš (gads, ceturksnis) | Ieviešanas termiņš (gads, ceturksnis) | Risinājuma lietotāji (skaits) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PMLP Vēlētāju reģistrs/Fizisko personu reģistra informācijas sistēma | Ir pilnveidota PMLP VR/FPRIS, nodrošinot iespēju saņemt datus no zemesgrāmatas, veikt šo datu apstrādi un nodot datus ETVR/Vēlēšanu platformai, t. sk. par iespējām vienlaikus piedalīties vairākos balsošanas procesos (vienā vai vairākos iecirkņos/apgabalos) | Jā | 2024. gada 3. ceturksnis | 2026. gada 2. ceturksnis | 1 542 407 (balsstiesīgo skaits) |
|  | Elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs | Ir nodrošināta iespēja saņemt pilnveidotus PMLP VR/FPRIS datus, veikt to apstrādi tā, lai balsstiesīgie varētu piedalīties vairākos vienlaikus notiekošos vēlēšanu procesos | Jā | 2024. gada 3. ceturksnis | 2026. gada 1. ceturksnis | 1 542 407 (balsstiesīgo skaits) |
|  | Vēlēšanu platforma, tās apakšsistēmas (tai skaitā pilnveidota Referendumu informācijas sistēma) un saistītie e-pakalpojumi | Ir veikta atbalstāmo procesu un saskarņu pilnveidošana atbilstoši pašvaldību ieteikumiem | Jā | 2024. gada 3. ceturksnis | 2026. gada 1. ceturksnis | 1 542 407 (balsstiesīgo skaits) |

5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi

| Skaits | Pakalpojums (pakalpojumu grupa) | Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas) | Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu | Ieviešanas termiņš (gads, ceturksnis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pašvaldību referendumu pilnveidotu procesu un sistēmu nodrošināšana | Sabiedrība, pašvaldības, vēlēšanu komisijas, CVK, kā arī citas digitalizēto vēlēšanu procesā iesaistītās grupas un organizācijas (atbilstoši lomām) | Tiek iesniegts vienlaikus ar projekta pasi | 2026. gada 2. ceturksnis |

5.3. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas (atvērto datu portāla dati – statistikas dati)

| Skaits | Saturu raksturojošs nosaukums | Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis) |
| --- | --- | --- |

6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte

Projektu plānots īstenot no 2024. gada līdz 2026. gada 31. maijam. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ievērojot noteiktos termiņus, drošības un kvalitātes standartus un nepārsniegtu plānotos finanšu līdzekļus, projekta pārvaldība plānota divos līmeņos – projekta pārvaldības grupā un projekta darba grupā. Projekta darba grupa sastāvēs no produkta portfeļa vadītāja (papildus piesaistot konsultācijām pārstāvjus no CVK, PMLP, LVRTC, CERT.LV, VARAM), kā arī no 5 pašvaldību pārstāvjiem un VRAA, kas nodrošinās projekta vadītāju (bez projekta finansējuma) no esošajiem VRAA budžeta resursiem un, ja nepieciešams, projekta īstenošanas kapacitāti stiprinās ar papildu cilvēkresursiem (līdz 4 darbiniekiem). VARAM (11. mēnešalgas grupa) sadarbības partneru (pašvaldības) ekspertiem (atbilstoši Valsts kancelejas Vadlīnijām atlīdzības aprēķinam amata vietām ANM, ES SF u. c. projektos) tiktu novirzīts finansējums atbilstoši projekta pases 4.3.3. apakšpunktam

7. Izmaksu/ieguvumu analīze, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu

Ieguvuma aprēķins ir kopējs gan 2.1.3.1.i. investīcijas "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" projektam "Vēlēšanu procesu digitalizācija un automatizācija", gan 2.1.2.1.i. investīcijas "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" projektam "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionālitātes pilnveide", kas nav nodalāms pa projektiem un skatāms kompleksi. Lai izvērtētu IKT projekta izmaksas/ieguvumus, tika veikta projekta izmaksu un ieguvumu analīze projekta pārskata periodam – 3 gadi pēc projekta īstenošanas no 2026. līdz 2028. gadam (ieskaitot). Ekonomiskās analīzes veikšanai izmantoti CVK un publiski pieejamie dati, ekspertu pieņēmumi par ieguvumiem. Izvērtējumā netika ņemtas vērā fiskālās korekcijas, ēnu ekonomika un ārējo faktoru ietekme. IKT projekta ekonomiskā analīze tika veikta, izmantojot diskontētās naudas plūsmas metodi, ņemot vērā 3 % diskonta likmi. Ekonomiskās analīzes mērķis ir projekta pievienotās vērtības novērtējums pret tā investīciju apmēriem. Informācija ieguvumu aprēķinam, pamatojoties uz pasta izdevumu ietaupījumu, pieņemot, ka vidējais Latvijas pašvaldībās ierosinātais referendumu skaits gadā ir 23 referendumi (aprēķinos neiekļaujot izsvērtos mārketinga un transporta izmaksu ietaupījumus): - prognozētais referendumu skaits gadā – 23 referendumi; - aplokšņu skaits vidēji vienam pašvaldības referendumam – 33 830 gab.; - vienas aploksnes sūtīšanas izmaksas (Latvija) – 1,65 euro; - maksa par aploksni un materiālu sagatavošanu – 0,10 euro; - pasta izdevumi gadā 23 referendumiem – 1 361 648 euro; - diskontēšanas periods – 3 gadi; - diskontēšanas likme – 3 %; - pasta izdevumu nākotnes izmaksas tagadnes vērtībā – 3 967 119 euro. Pašvaldību referendumu interneta balsošanas risinājums un vēlēšanu platformas izveide, pamatojoties uz pieņemtajiem datiem, ietaupītu 3 967 119 euro (diskontētā vērtība), tomēr, ņemot vērā uzturēšanai nepieciešamās izmaksas pēcprojekta laikā, – 809 045 euro gadā, ietaupījums no sistēmas izmantošanas 10 gados būs 3 873 135 euro. Papildu ieguvums interneta balsošanas ieviešanai ir arī iedzīvotājiem, kas laiku, ko pavadītu vēlēšanu iecirknī, var veltīt balsošanai internetā, ietaupot laiku ceļā un ceļa izdevumus uz tuvāko vēlēšanu iecirkni

8. Cita būtiska informācija

Būtiskākais identificētais risks: - laika trūkums pilnīgai projekta ietvaros izstrādājamo vai pilnveidojamo sistēmu ieviešanai līdz Vietējo pašvaldību referendumu likumā noteiktajam termiņam. VRAA kā finansējuma saņēmējam sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, jo tas tiks piešķirts valsts deleģētas funkcijas veikšanai

Lietotie saīsinājumi:

CERT.LV – Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija (Aizsardzības ministrijas pakļautības iestāde)

CVK – Centrālā vēlēšanu komisija

ETVR – Elektronikais tiešsaistes vēlētāju reģistrs

FPRIS – Fizisko personu reģistra informācijas sistēma

IS – informācijas sistēma

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

LVRTC – Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

PPA – programmas prasību apraksts

PPS – programmas prasību specifikācija

PVN – pievienotās vērtības nodoklis

TA – Tiesu administrācija

VARAM – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

VR – Vēlētāju reģistrs

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra

2029. gadā vienlaikus notiks gan pašvaldību vēlēšanas, gan Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz divi) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā sadaļā ir jānorāda būtiski ieguvumi nozarei, institūcijai, sabiedrībai, bet nav jānorāda iznākumi – ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda 5. punktā.

Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt, piemēram, tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto, vērtība, piemēram, 10000, un sasniegšanas laiks – 2026. gads.

Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.

Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apmērs, kas nepārsniedz 30 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju.

Apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a". Projekta īstenošanas laikā netiks pārsniegts projektam piešķirtais Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējums 1 583 920 euro apmērā. Norādītais izmaksu maksimālais apmērs iespējams tikai tādā gadījumā, ja citā projekta izmaksu pozīcijā būs izmaksu samazinājums un netiks pārsniegts projektā paredzētais kopējais finansējums.

Šo darbību veikšana tiks uzticēta sadarbības partnerim – PMLP.

Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (tai skaitā IKT būvvaldes kārtība) 2. pielikuma "Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts" 6.1. apakšpunktā.

Tai skaitā IKT būvvaldes kārtībā jau saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts.

Izvēlētais pakalpojumu sniedzējs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs". Projekta īstenošanas laikā tiks identificēti precīzie nosacījumi mākoņpakalpojumiem.

Izvēlētais pakalpojumu sniedzējs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs". Projekta īstenošanas laikā tiks identificēti precīzie nosacījumi mākoņpakalpojumiem.

Risinājuma izstrāde notiks vairākos posmos, un daļa no tiem tiks nodota līdz norādītajam termiņam.

Izvēlētais pakalpojumu sniedzējs ir valsts akciju sabiedrība "Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs".

Risinājuma izstrāde notiks vairākos posmos, un daļa no tiem tiks nodota līdz norādītajam termiņam.

Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek vienlaikus iesniegts ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, par to pievieno norādi.

Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem.

https://www.mk.gov.lv/lv/media/17064/download?attachment