Modernizācijas fonda finansēto projektu konkursa "Atbalsts Latvijas elektroenerģijas tīkla jaudas pastiprināšanai" nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32.13 panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

- 1. Noteikumi nosaka Modernizācijas fonda finansēto projektu konkursa "Atbalsts Latvijas elektroenerģijas tīkla jaudas pastiprināšanai" (turpmāk – konkurss) nolikumu, projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus, ar komercdarbības atbalstu saistītos nosacījumus, projekta iesnieguma iesniegšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, projekta īstenošanas kārtību, kā arī pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

- 2. Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu elektrotīklā pieejamās jaudas paaugstināšanai Latvijā.

- 3. Konkursa ietvaros apstiprinātā projekta īstenošanas periods nepārsniedz 60 mēnešus no civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu (turpmāk - projekta līgums) spēkā stāšanās dienas. Projekts uzskatāms par īstenotu, kad atbilstoši projekta līgumam ir īstenotas visas projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk - projekta iesniedzējs, pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas - finansējuma saņēmējs), kurš noslēdzis projekta līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk - Vides investīciju fonds) iesniedzis Vides investīciju fondā projekta īstenošanas noslēguma pārskatu.

- 4. Konkursu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

- 5. Konkursa ietvaros apstiprinātā projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

- 6. Finansējums projekta iesniedzējam konkursa ietvaros tiek sniegts granta veidā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

- 7. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība "Sadales tīkls".

- 8. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par šo noteikumu 13. punktā minētajām aktivitātēm, nepārsniedzot šo noteikumu 10. punktā noteikto finansējumu.

- 9. Finansējuma saņēmējs projektu var īstenot kopā ar sadarbības partneri – akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk - sadarbības partneris), ja tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai. Atbildību par projekta īstenošanu un mērķa sasniegšanu saglabā finansējuma saņēmējs. Sadarbības partneris piedalās projekta īstenošanai nepieciešamo aktivitāšu ieviešanā, rezultātu sasniegšanā un to uzturēšanā. Finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri ir noslēgts sadarbības līgums.

III. Pieejamais finansējums

- 10. Konkursa ietvaros pieejamais kopējais Modernizācijas fonda finansējums ir 40 000 000 euro.

- 11. Konkursa ietvaros pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 100 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

- 12. Šo noteikumu ietvaros piešķirtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta izpratnē.

IV. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes un attiecināmās izmaksas

- 13. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir elektroenerģijas sadales sistēmas kopējās jaudas palielināšana un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un attīstīšana.

- 14. Konkursa ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

  - 14.1. 110 kilovoltu apakšstacijas izbūves, divu jaunu 110/20 kilovoltu apakšstaciju izbūves, viena 110 kilovoltu sadales punkta izbūves un vidsprieguma elektroiekārtu un elektrolīniju, kas saistītas ar apakšstaciju ieslēgšanu kopējā tīklā, izmaksas;

  - 14.2. jaunas 110 kilovoltu elektroenerģijas pārvades līnijas izbūves izmaksas;

  - 14.3. projektēšanas, būvdarbu veikšanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības un ekspertīzes izmaksas, iekārtu, materiālu un izejvielu iegādes izmaksas, iekārtu testēšanas, ieregulēšanas un pieņemšanas ekspluatācijā izmaksas, darbaspēka izmaksas, komandējumu izmaksas un citas izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar konkursa ietvaros atbalstāmo aktivitāšu īstenošanu un konkursa mērķa sasniegšanu;

  - 14.4. projekta administrēšanas un projekta vadības nodrošināšanas izmaksas, projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām;

  - 14.5. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas izmaksas.

- 15. Šo noteikumu 14. punktā minētās izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās:

  - 15.1. atbilst šo noteikumu 14. punktā minētajām izmaksām;

  - 15.2. tiek veiktas infrastruktūrā, kas ir finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, vai nekustamajā īpašumā, kura lietošanas tiesības iegūtas saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. un 19.1 pantu;

  - 15.3. ir radušās pēc 2025. gada 13. jūnija, taču ne vēlāk kā līdz šo noteikumu 3. punktā minētā termiņa beigām;

  - 15.4. ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ir iekļautas projekta iesniegumā un projekta līgumā;

  - 15.5. ir norādītas finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera (ja attiecināms) grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, pārbaudāmas, iekļautas finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi, kā arī ir apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai to atvasinājumiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām;

  - 15.6. ir faktiski veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus.

- 16. Konkursa ietvaros šo noteikumu 14.4. un 14.5. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 4 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

- 17. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi netiek segti no Modernizācijas fonda finansējuma.

- 18. Jebkuru projekta izmaksu sadārdzinājumu, kas pārsniedz šo noteikumu 10. punktā noteikto konkursa ietvaros pieejamo Modernizācijas fonda finansējumu, sedz no finansējuma saņēmēja finanšu līdzekļiem.

V. Konkursa izsludināšanas kārtība

- 19. Vides investīciju fonds 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta projekta iesniedzējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu.

- 20. Uzaicinājumā Vides investīciju fonds norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo Modernizācijas fonda finansējuma apmēru, projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu un elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāms projekta iesniegums un norādi, kur iegūstama papildinformācija par konkursa nosacījumiem.

- 21. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir ne mazāks kā 30 darbdienas pēc uzaicinājuma saņemšanas.

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana

- 22. Lai piedalītos konkursā, projekta iesniedzējs aizpilda projekta iesnieguma veidlapu un iesniedz to kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem Vides investīciju fondā elektroniska dokumenta veidā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

- 23. Projekta iesniegums ietver:

  - 23.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (šo noteikumu 1. pielikums);

  - 23.2. dokmentu, kas apliecina pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta iesniegumu saistītos dokumentus (ja attiecināms).

- 24. Vides investīciju fonds reģistrē saņemto projekta iesniegumu, piešķir tam identifikācijas numuru un divu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru.

- 25. Vērtēšanas komisija izskata projekta iesniegumu tikai tad, ja tas ir iesniegts Vides investīciju fondā līdz uzaicinājumā norādītā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām.

- 26. Ja projekta iesniegums saņemts pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām, tas netiek vērtēts un Vides investīciju fonds informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma saņemšanu pēc termiņa beigām un atteikumu to vērtēt.

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

- 27. Vērtēšanas komisijā ietilpst divi Vides investīciju fonda pārstāvji un viens pārstāvis no Klimata un enerģētikas ministrijas (turpmāk – ministrija). Projektu iesniegumu vērtēšanas procesa administrēšanu nodrošina Vides investīciju fonds. Vērtēšanas komisiju vada Vides investīciju fonda pārstāvis.

- 28. Projekta iesnieguma vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās, atbilstības un finanšu vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 2. pielikumā. Projekta vērtēšanas kritērijus vērtē ar "Jā" vai "Nē", vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

  - 28.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina un Vides investīciju fonds, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

  - 28.2. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvās, atbilstības un finanšu vērtēšanas kritērijiem.

- 29. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvās, atbilstības un finanšu vērtēšanas kritērijiem, tai skaitā arī aritmētiskas kļūdas, Vides investīciju fonds, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina projekta iesniegumu precizēt atbilstoši šādiem nosacījumiem:

  - 29.1. projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 20 darbdienas no dienas, kad saņemta Vides investīciju fonda informācija par projekta iesnieguma neatbilstību precizējamiem projekta vērtēšanas kritērijiem;

  - 29.2. projekta iesnieguma precizēšanas laikā projekta iesniedzējs nepalielina Modernizācijas fonda finansējuma summu.

- 30. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 29.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, vērtēšanas komisija to vērtē atkārtoti atbilstoši precizējamiem projekta vērtēšanas kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst projekta vērtēšanas kritērijos noteiktajām prasībām.

- 31. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 29.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem precizējamiem projekta vērtēšanas kritērijiem, Vides investīciju fonds, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

- 32. Vērtēšanas komisija projektu iesniegumu vērtēšanas laikā, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, pārbauda projekta iesniegumā norādītās informācijas atbilstību projektā īstenotajām aktivitātēm un iesniegtajai dokumentācijai. Pārbaudes ietvaros vērtēšanas komisija vai tās pieaicinātie eksperti, ja nepieciešams, apseko projekta īstenošanas vietu, kā arī pārbauda citu projekta iesniegumā norādīto informāciju. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera pienākums ir nodrošināt piekļuvi projekta īstenošanas vietai un dokumentiem pārbaudes veikšanai.

- 33. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, Vides investīciju fonds, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

- 34. Vides investīciju fonds, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

- 35. Vides investīciju fonds pirms lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas pārbauda, vai projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes netiek plānots finansēt vai tās nav finansētas citu atbalsta programmu ietvaros.

- 36. Lai nodrošinātu informāciju par šo noteikumu 35. punktā minētā nosacījuma izpildi, Vides investīciju fonds par projekta iesniedzēju un tā plānotajām darbībām šo noteikumu ietvaros var sniegt informāciju citām institūcijām.

- 37. Ja Vides investīciju fonds, veicot šo noteikumu 35. punktā minēto pārbaudi, konstatē, ka projekta ietvaros tiek plānots īstenot aktivitātes, kas ir finansētas vai kuras plānots finansēt citu atbalsta programmu ietvaros, tad Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

- 38. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Vides investīciju fonds paziņo projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un projekta īstenošanas nosacījumi

- 39. Vides investīciju fonds un projekta iesniedzējs projekta līgumu noslēdz Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 396 "Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma" 20. punktā minētajā termiņā. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu attiecīgajā termiņā, Vides investīciju fonds atceļ lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

- 40. Projekta līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 396 "Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma" VI nodaļā ietvertajiem nosacījumiem sagatavo Vides investīciju fonds.

- 41. Papildu Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 396 "Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma" VI nodaļā ietvertajiem nosacījumiem attiecībā uz projekta līguma saturu projekta līgumā ietver:

  - 41.1. projekta pārskatu formu un iesniegšanas termiņus;

  - 41.2. personas datu apstrādes nosacījumus (ja attiecināms);

  - 41.3. citus nosacījumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai.

- 42. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus, finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pieprasījumu par nepieciešamajiem grozījumiem projekta līgumā, pamatojot grozījumu nepieciešamību. Vides investīciju fonds pēc pieprasījuma saņemšanas izvērtē grozījumu nepieciešamību un sniedz atbildi 20 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu pieprasījuma saņemšanas.

- 43. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus un grozījumu ierosinātājs ir Vides investīciju fonds, tas nosūta finansējuma saņēmējam sagatavoto projekta līguma grozījumu projektu, kā arī pamato grozījumu nepieciešamību. Finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu saņemšanas izvērtē projekta līguma grozījumu pamatojumu un sniedz atbildi Vides investīciju fondam.

- 44. Ja grozījumus projekta līgumā nepieciešams izdarīt, jo mainījušies finansējuma saņēmēja dati (kontaktinformācija vai bankas rekvizīti), Vides investīciju fonds piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no finansējuma saņēmēja sagatavo atbilstošus grozījumus projekta līgumā.

- 45. Lai nodrošinātu projekta publicitāti, finansējuma saņēmējs īsteno publicitātes aktivitātes saskaņā ar Modernizācijas fonda simbolikas lietošanas noteikumiem, kurus Vides investīciju fonds publicē savā tīmekļvietnē. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par korektu Modernizācijas fonda simbolikas atveidošanu un lietošanu visos ar projekta īstenošanu saistītajos komunikācijas materiālos, tostarp uz fiziskās komunikācijas objektiem.

IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksāšanas kārtība

- 46. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājumu veidi:

  - 46.1. avansa maksājums līdz 30 % no projektam apstiprinātā Modernizācijas fonda finansējuma summas, ievērojot, ka plānotā avansa apmērs un tā pamatojums atbilst spējai to izlietot sešu mēnešu laikā no avansa maksājuma saņemšanas brīža;

  - 46.2. vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātā Modernizācijas fonda finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu;

  - 46.3. noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprināto Modernizācijas fonda finansējuma summu.

- 47. Finansējuma saņēmējs var saņemt maksājumus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

  - 47.1. avansa maksājumu var saņemt, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Vides investīciju fondā avansa maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam;

  - 47.2. starpposma maksājumu var saņemt, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma pārskatu par iepriekšējo projekta periodu un starpposma maksājuma pieprasījumu, kā arī pievienojis starpposma maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksas attaisnojošus dokumentus atbilstoši projekta līgumam un Vides investīciju fonds ir apstiprinājis starpposma pārskatu. Starpposma maksājumus finansējuma saņēmējs var saņemt ne biežāk kā reizi pusgadā;

  - 47.3. noslēguma maksājumu var saņemt, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu un noslēguma maksājuma pieprasījumu, kā arī pievienojis noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksas attaisnojošus dokumentus atbilstoši projekta līgumam un Vides investīciju fonds ir apstiprinājis noslēguma pārskatu.

- 48. Ministrija veic maksājumu 20 darbdienu laikā, pamatojoties uz Vides investīciju fonda atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegto avansa maksājuma pieprasījumu (ja attiecināms) vai atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu un apliecinājumu par finansējuma saņēmēja projekta pārskata apstiprināšanu. Ministrija minēto termiņu var pagarināt par laiku, kas nepieciešams precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai, bet ne ilgāk kā par 10 darbdienām.

X. Projekta pārskatu iesniegšana un pārbaude

- 49. Finansējuma saņēmējs projekta līguma darbības laikā par katru sešu mēnešu periodu (pusgadu) līdz periodam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Vides investīciju fondā projekta starpposma pārskatu.

- 50. Finansējuma saņēmējs trīs mēnešu laikā pēc attiecīgā projekta īstenošanas beigu termiņa iesniedz Vides investīciju fondā projekta noslēguma pārskatu.

- 51. Finansējuma saņēmējs projekta starpposma vai noslēguma pārskatu iesniedz elektroniski projekta līgumā norādītajā termiņā kopā ar projekta līgumā minētajiem pamatojošajiem dokumentiem.

- 52. Vides investīciju fonds pārbauda saņemto projekta starpposma vai noslēguma pārskatu, kā arī projekta līgumā minētos pamatojošos dokumentus un 20 darbdienu laikā sagatavo lēmumu par projekta starpposma vai noslēguma pārskata apstiprināšanu vai pieprasa finansējuma saņēmējam 10 darbdienu laikā no vēstules saņemšanas dienas iesniegt papildu informāciju vai veikt precizējumus.

- 53. Vides investīciju fonds 15 darbdienu laikā pēc papildu informācijas vai precizētā projekta pārskata saņemšanas informē finansējuma saņēmēju par projekta starpposma vai noslēguma pārskata apstiprināšanu vai precizēšanu.

- 54. Ja finansējuma saņēmējs šajos noteikumos vai projekta līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz Vides investīciju fondā projekta starpposma vai noslēguma pārskatu, projekta līgumā minētos pamatojošos dokumentus vai Vides investīciju fonda pieprasīto papildu informāciju, Vides investīciju fonds neizskata finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu līdz dienai, kad finansējuma saņēmējs projekta līgumā noteiktajā kārtībā ir izpildījis saistības par projekta starpposma vai noslēguma pārskata iesniegšanu.

XI. Finansējuma saņēmēja pienākumi un atbildība par projekta rezultātiem

- 55. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta līgumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

- 56. Finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim (ja attiecināms), saņemot Modernizācijas fonda finansējumu konkursa ietvaros atbalstāmo aktivitāšu īstenošanai, ir šādi pienākumi:

  - 56.1. nodrošināt konkursa ietvaros apstiprinātā projekta īstenošanu saskaņā ar principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 17. panta izpratnē;

  - 56.2. nodrošināt konkursa ietvaros apstiprinātajā projektā plānoto aktivitāšu sasaisti, sinerģiju un demarkāciju ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem. Ja ir sasaiste ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka neiestājas dubultā finansējuma risks;

  - 56.3. nepieciešamos iepirkumus konkursa ietvaros apstiprinātā projekta īstenošanai veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu iepirkuma procedūru;

  - 56.4. nodrošināt publicitātes aktivitāšu īstenošanu saskaņā ar šo noteikumu 45. punktā noteiktajām prasībām;

  - 56.5. nodrošināt, ka projekta ietvaros izveidotā infrastruktūra paliek finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera (ja attiecināms) īpašumā un tiek ekspluatēta un uzturēta vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma saņemšanas. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) šajā periodā var veikt infrastruktūras pārvietošanu vai pārbūvi, ja tā nepieciešama elektroenerģijas sadales sistēmas vai elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības vai uzturēšanas vajadzībām vai bojājumu novēršanai.

- 57. Finansējuma saņēmējs piecus kalendāra gadus pēc projekta īstenošanas beigu termiņa katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu par apakšstacijās pieslēgtās atjaunīgās enerģijas jaudu un elektrotīklā nodoto atjaunīgās enerģijas apjomu, un līdz katra nākamā gada 1. maijam iesniedz Vides investīciju fonda Modernizācijas fonda projektu elektroniskajā monitoringa sistēmā (EMSI) projekta rezultātu monitoringa pārskatu par monitoringa gadu atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidnei.

- 58. Ja Vides investīciju fonds konstatē, ka netiek ievērotas šo 56.5. apakšpunktā noteiktās prasības, Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projekta īstenošanai izmaksāto Modernizācijas fonda līdzekļu atgūšanu pilnā apmērā.

- 59. Finansējuma saņēmējs Modernizācijas fonda līdzekļus, kas atgūstami saskaņā ar šo noteikumu 58. punktu, atmaksā ministrijai uz Vides investīciju fonda vēstulē norādīto kontu atbilstoši projekta līgumā noteiktajai kārtībai.

- 60. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nodrošina ministrijai, Vides investīciju fondam un tās pilnvarotiem auditoriem:

  - 60.1. pieeju ar projektu saistītajiem dokumentiem, tai skaitā projekta līgumam un grozījumiem, citiem projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem, darbu pieņemšanas un nodošanas aktiem, rēķiniem, maksājuma uzdevumiem, projekta pārskatiem, monitoringa pārskatiem un sasniegtos rezultātus apliecinošiem dokumentiem (elektroniski);

  - 60.2. pieeju ar projektu saistītajai infrastruktūrai, kas attiecas uz veicamo pārbaudi;

  - 60.3. nepieciešamo dokumentu izrakstus un kopijas.

- 61. Vides investīciju fondam ir tiesības pieaicināt ekspertus, lai pārbaudītu finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera sniegtās informācijas patiesumu, prasības, kas saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu, projekta īstenošanas atbilstību projekta līgumam, izvērtētu projekta rezultātu monitoringa pārskatu un veiktu pārbaudes projekta īstenošanas vietā. Pārbaudi projekta īstenošanas vietā Vides investīciju fonds veic vismaz vienu reizi monitoringa periodā.

- 62. Ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus ministrija, Vides investīciju fonds, finansējuma saņēmējs, sadarbības partneris un trešās personas, ar kurām finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris slēdzis līgumu par darbu veikšanu un kuras saņēmušas Modernizācijas fonda finansējumu projekta ieviešanai, glabā 5 gadus pēc projekta īstenošanas beigu termiņa.

| Ministru prezidents | (paraksts*) | V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |
| Ministrs | (paraksts*) | V. Uzvārds |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu